| Контрольно-счетный орган муниципального образования «Муниципальный округ Кезский район Удмуртской Республики» |  | «Удмурт Элькунысь Кез ёрос муниципал округ» муниципал кылдытэтысь эскерон-лыдъянъя ёзэс |
| --- | --- | --- |

Исход. №7/1  от 12.01.2024г.

Информация по результатам экспертно-аналитического мероприятия по  исполнению законодательства при расходовании бюджетных средств Администрацией Кезского района в рамках муниципального контракта от 26.02.2020г. №08135000001200003400001 на реконструкцию автомобильной дороги (Кез- Кулига-Карсовай)- Жернаково-Медьма в Кезском районе, заключенного между Администрацией МО «Кезский район» и АО «Удмуртское автодорожное предприятие»

Согласно требованию прокуратуры Кезского района об участии в проверке от 09.01.2024 года №25-2024/2-24-20940011, в соответствии со ст. 18 Федерального закона от 07.02.2011 года №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации, федеральных территорий и муниципальных образований», ст.17 Положения о контрольно-счетном органе муниципального образования «Муниципальный округ Кезский район Удмуртской Республики», утвержденного решением Совета депутатов муниципального образования «Муниципальный округ Кезский район Удмуртской Республики» от 09.12.2021 года №88, п.3.9 плана работы Контрольно–счетного органа муниципального образования «Муниципальный округ Кезский район Удмуртской Республики» на 2024 год, утвержденным приказом председателя контрольно–счетного органа муниципального образования «Муниципальный округ Кезский район Удмуртской Республики» от 25 декабря  2023 года №40

12 января 2024 года председатель контрольно- счетного органа был привлечен в качестве специалиста в проверке, проводимой прокуратурой Кезского района, по исполнению Администрацией Кезского района законодательства при расходовании бюджетных средств в рамках муниципального контракта от 26.02.2020г. №08135000001200003400001 на реконструкцию автомобильной дороги (Кез- Кулига-Карсовай)- Жернаково-Медьма в Кезском районе, заключенного между Администрацией МО «Кезский район» и АО «Удмуртское автодорожное предприятие».

Контрольно-счетным органом муниципального образования «Муниципальный округ Кезский район Удмуртской Республики» прокуратуре Кезского района было доведено о том, что проверка правомерности использования средств федерального бюджета, предоставленных на развитие на сельских территориях транспортной инфраструктуры, в части соблюдения законодательства проводилась Счетной палатой Российской Федерации в 2023 году (Акт проверки Счетной палаты РФ от 28 июля 2023 года).

В рамках исполнения контракта от 26.02.2020 года №08135000001200003400001, заключенного между Администрацией муниципального образования «Кезский район» и АО «Удмуртское автодорожное предприятие» на реконструкцию автомобильной дороги (Кез-Кулига- Карсовай)- Жернаково-Медьма в Кезском районе, Счетной палатой РФ установлены нарушения, что Администрацией района приняты и оплачены работы по перевозке щебня 2266,3 куб.м фр. 20-40 и фр..40-70, а также щебеночно- гравийной песочной смеси 17573 куб.м на общую сумму 12511,3 тыс. рублей.

Коэффициент насыпной плотности т/куб.м составил 1,6, при этом коэффициенты на основании физико-механических показателей паспортов щебня составили от 1,48 до 1,55, ЩПГС- 1,48. Проверкой Счетной палаты РФ установлено, что стоимость работ по перевозке указанных материалов завышена на 930,4 тыс. рублей, что свидетельствует о неэкономном использовании бюджетных средств.

Данный факт подтверждается актами выполненных работ, выгруженными на официальном сайте ЕИС Закупки и физико- механическими показателями паспортов исследования щебня, представленных Администрацией района для проверки. Контрольно-счетный орган считает, что проведение повторной проверки данного объекта нецелесообразно.

Установлено, что в соответствии с п. 7.6 муниципального контракта от 26.02.2020 года №08135000001200003400001 в рамках приемки Заказчиком результата работы, для проверки соответствия результата выполненных работ требованиям, установленным Контрактом Администрацией района заключался муниципальный контракт от 02.06.2020г. № 08135000001200054070002 с АО «НЕВА-ДОРСЕРВИС» на оказание услуги по осуществлению строительного контроля на объектах строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Удмуртской Республики. Согласно техническому заданию к муниципальному контракту, контроль за качеством и соответствием, выполняемых Подрядчиками строительно-монтажных работ на Объекте, проектно-сметной документации, нормативно-техническим документам, требованиям технических регламентов и другим нормативным документам, действующим на момент производства работ является обязанностью АО «НЕВА-ДОРСЕРВИС». Замечаний по несоответствию насыпной плотности щебня со стороны строительного контроля, осуществляемого АО «НЕВА-ДОРСЕРВИС», отсутствовали. По результатам проверки Счетной палаты РФ следует, что Услуги по оказанию строительного контроля оказаны не качественно.

Претензии со стороны Администрации района не выдвигались.

Председатель контрольно-счетного органа Н.Л.Абрамкова