АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  «КЕЗСКИЙ РАЙОН»

«КЕЗ ЁРОС» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  18 сентября  2013 года 									  №  1493

пос. Кез

Об утверждении  муниципальной  программы «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования «Кезский район» на 2014-2020годы»

В целях улучшения условий жизнедеятельности,  улучшения  инвестиционного климата в сфере АПК  за счет реализации инфраструктурных мероприятий  в рамках Программы, содействия созданию высокотехнологичных рабочих мест на сельских территориях муниципального образования «Кезский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить муниципальную программу «Устойчивое развитие сельских  территорий муниципального образования « Кезский район» на 2014-2020годы»

Глава Администрации

МО «Кезский район»						И.О. Богданов

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
     «УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ

ТЕРРИТОРИЙ

муниципального образования «Кезский   район»

Удмуртской Республики

НА 2014-2020 ГОДЫ»

ПАСПОРТ

муниципальной программы 
«Устойчивое развитие сельских территорий

муниципального образования «Кезский район» Удмуртской Республики 
на 2014 - 2020 годы»

| Наименование Программы | - муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования «Кезский район» Удмуртской Республики на 2014 – 2020 годы» |
| --- | --- |
| Основание для разработки | - распоряжения Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2010 г. № 2036-р и от 8 ноября 2012 г. № 2071-р, постановление Правительства Российской Федерации от 15.07.2013г № 598 «Об утверждении федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» |
| Муниципальный заказчик-координатор Программы | - администрация Кезского района Удмуртской Республики |
| Разработчик Программы | - администрация Кезского района Удмуртской Республики |
| Цели и задачи Программы | Основные цели Программы: - улучшение условий жизнедеятельности на сельских территориях муниципального образования «Кезский район»; - улучшение инвестиционного климата в сфере АПК на сельских территориях муниципального образования «Кезский район» за счет реализации инфрструктурных мероприятий в рамках Программы; - содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест на сельских территориях муниципального образования «Кезский район»; - активизация участия граждан, проживающих на сельских территориях муниципального образования «Кезский район» , в решении вопросов местного значения; - формирование в Удмуртской Республике позитивного отношения к развитию сельских территорий муниципального образования «Кезский район». Основными задачами Программы являются: - удовлетворение потребностей в благоустроенном жилье населения, проживающего на сельских территориях муниципального образования «Кезский район», в том числе молодых семей и молодых специалистов; - повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских территорий муниципального образования «Кезский район»; - реализация общественно значимых проектов в интересах сельских жителей муниципального образования «Кезский район» с помощью грантовой поддержки; - проведение мероприятий по поощрению и популяризации достижений в сельском развитии муниципального образования «Кезский район». |
| Важнейшие целевые индикаторы Программы | а) ввод (приобретение) 6968 кв. м жилья для сельских граждан, проживающих в муниципального образования «Кезский район» , в том числе 3793 кв.м для молодых семей и молодых специалистов; - сокращение числа сельских семей муниципального образования «Кезский район», нуждающихся в улучшении жилищных условий – на 6 %, в том числе молодых семей и молодых специалистов – на 10 %; б) ввод в действие объектов социальной сферы: - 4 (количество) общеобразовательных учреждений на ученических 634 мест; - сокращение числа обучающихся в общеобразовательных учреждениях, находящихся на сельских территориях Кезского района в аварийном состоянии, на 18%; - 9 (количество) фельдшерско-акушерских пунктов и 1 (количество) офисов врача общей практики; - увеличение численности сельского населения муниципального образования «Кезский район» , обеспеченного ФАПами и (или) офисами врача общей практики на 440 человек (или сокращение числа ФАПов или офисов врача общей практики, находящихся на сельских территориях Кезского района в аварийном состоянии, на 53%); - 3 (количество) плоскостных спортивных сооружений общей площадью 1000 кв.м; - увеличение численности сельского населения Кезского района, обеспеченного плоскостными спортивными сооружениями на 1016 человек; - 1 (количество) учреждений культурно-досугового типа на 100 мест; - увеличение численности сельского населения муниципального образования «Кезский район» , обеспеченного учреждениями культурно-досугового типа на ___ человек (или сокращение числа учреждений культурно-досугового типа, находящихся на сельских территориях Кезского района в аварийном состоянии, на 25%). в) ввод в действие объектов инженерной инфраструктуры: - 20,5 км распределительных газовых сетей; - увеличение уровня газификации жилых домов (квартир) сетевым газом с 16,5% до 29 %; - 30,2км локальных водопроводов; - увеличение уровня обеспеченности населения питьевой водой с 64% до72 %; г) ________ (количество) реализованных проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку на сельских территориях Кезского района; д) __________ (количество) реализованных проектов местных инициатив сельских граждан, проживающих в Кезском районе, получивших грантовую поддержку; е) ________ (количество) проведенных муниципальных мероприятий по популяризации достижений в сельском развитии Кезского района; ж) 47 (количество) рабочих мест, созданных на сельских территориях Кезского района в результате реализации Программы |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2014-2020 годы, поэтапная реализация не предусмотрена |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составляет 1001,4млн. рублей, в том числе: - средства федерального бюджета – 88,3 млн.рублей; - средства бюджета республики – 821,1 млн. рублей; - средства бюджета _______ района – ___млн. рублей; - средства бюджетов сельских поселений ______ района - _____ млн. рублей; - средства внебюджетных источников – 91,9 млн. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы и показатели ее социально-экономической эффективности | а) Улучшение жилищных условий 105 сельских семей, в том числе 56 молодых семей и молодых специалистов; б) Удовлетворение потребностей организаций АПК Кезского района в молодых специалистах на 18 % и социальной сферы - на 10 %; в) Увеличение коэффициента рождаемости сельского населения Кезского района на 7 % и ожидаемой продолжительности жизни – на 11 %; г) Достижение совокупного экономического эффекта в объеме 188млн. рублей, в том числе за счет: - прироста продукции сельского хозяйства на основе улучшения условий жизни специалистов АПК 112 млн. рублей; - реализации мероприятий по развитию газификации и водоснабжения – 11 млн. рублей; - привлечения внебюджетных средств -65 млн. рублей. |

### Характеристика проблемы

  - Общие сведения о социально-экономическом развитии сельских территорий муниципального района

На сельской территории муниципального образования «Кезский район» (далее - Муниципальный район) располагается  15сельских поселений.

Общая площадь сельской территории Муниципального района составляет 2321кв. км, в том числе земель сельскохозяйственного назначения 85935 га.

Характеристика землепользования на сельских территориях Муниципального района приведена в таблице 1.

Таблица 1

##### Характеристика землепользования на территории

Муниципального района по состоянию на 01.01.2013г.

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общая площадь территории Муниципального района | кв.км | 2321,02 |  |
| 1.1 | - леса | кв.км | 1385,28 |  |
| 1.2 | - водоемы | кв.км | 4,95 |  |
| 1.3 | - площади земель, отведенные под застройку населенных пунктов | га | 607 |  |
| 1.4 | - площади земель, отведенные под застройку сооружений производственного назначения и инженерных коммуникаций (дороги, ЛЭП, газопроводы, сооружения связи и т.п.) | га | 1239 |  |
| 1.5 | - площади земель сельскохозяйственного назначения - всего | га | 85935 |  |
|  | - в том числе используемые под посевы сельскохозяйственных культур | га | 46018 |  |
|  |  | % | 53,5 |  |
| 2 | Количество сельскохозяйственных предприятий | ед. | 17 |  |
|  | - имеют в наличие земель сельхоз. назначения | га | 42826 |  |
|  | - в них среднегодовая численность работающих | чел. | 1540 |  |
|  | - получаемый среднегодовой удельный доход | руб./га | 3253 | Зараб.плата |
| 3 | Количество крестьянских (фермерских) хозяйств | ед. | 44 |  |
|  | - имеют в наличие земель сельхоз. назначения | га | 676 |  |
|  | - в них среднегодовая численность работающих | чел. | 44 |  |
|  | - получаемый среднегодовой удельный доход | руб./га | 3680 |  |
| 4 | Количество личных подсобных хозяйств (семей) | ед. | 7753 |  |
|  | Площадь земель, используемых для личного подсобного хозяйства | га | 2462 |  |
|  | Получаемый среднегодовой доход с личного подсобного хозяйства | руб./га | 3800 |  |

1.2.  Сельское население Муниципального района

Численность сельского населения Муниципального района по состоянию на 01.01.2013 года составила 21736 человек, в том числе трудоспособного населения 15152 человек.

Структура занятости трудоспособного сельского населения  характеризуется следующими данными (таблица 2):

- сельскохозяйственное производство - 1658 человек ( 11 %);

- организации бюджетной сферы - 2406 человек ( 16 %);

- организации несельскохозяйственной сферы - 4696 человек ( 31 %);

- личное подсобное хозяйство - 264 человек ( 2 %);

- работает за пределами сельской территории Муниципального района - 2728 человек ( 18 %);

- не обеспечено работой – 1446 человек ( 10%).

Дефицит кадров в сфере АПК Муниципального района составляет 111человек, специалистов сельских учреждений социальной сферы - 44 человек.

Размер среднемесячного душевого дохода населения в 2012 году составил 12804 рублей на человека.

Таблица 2

##### Характеристика численности, занятости и среднедушевой доход населения

##### Кезского  района по состоянию на 01.01.2013 г

| № п/п | Наименование сельских поселений в составе Муниципального района | Численность сельского населения Муниципального района (чел.) |  |  |  |  |  | Наличие и занятость трудоспособного сельского населения Муниципального района(чел.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В т.ч. по возрастным группам |  |  |  |  | Наличие трудоспособного сельского населения - всего | Занято на территории Муниципального района |  |  |  |  |  | Работает за пределами территории Муниииципального района | Не обеспечено работой, всего, чел. | В том числе зарегистрированы в центре занятости | Уровень безработицы (%) | В т. числе зарегистрированы в центре занятости | *Среднемесячный душевой доход сельского населения (руб./чел.) ,* |
|  |  |  | До 7 лет | 7-18 лет | 18-35 лет | 35-60 лет | Свыше 60 лет |  | Всего | В том числе |  |  |  | Уровень занятости сельского населения Муниципального района (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В сельскохозяйственном производстве | В организациях бюджетной сферы | В прочих организациях | В личном подсобном хозяйстве |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1 | Большеолыпское | 958 | 94 | 125 | 283 | 351 | 106 | 770 | 434 | 323 | 70 | 4 | - | 56 | 124 | 100 | 17 | 13 | 2,2 | 8600 |
| 2 | Гыинское | 492 | 39 | 48 | 110 | 229 | 67 | 392 | 250 | 156 | 37 | 7 | 50 | 64 | 48 | 65 | 4 | 17 | 1,0 | 7964 |
| 3 | Кабалудское | 501 | 43 | 71 | 138 | 181 | 68 | 415 | 130 | 0 | 50 | 80 | 1 | 31 | 144 | 58 | 8 | 14 | 1,9 | 5800 |
| 4 | Кезское | 10767 | 1184 | 1292 | 2800 | 4091 | 1400 | 6342 | 4806 | 0 | 1442 | 3364 | 0 | 76 | 455 | 151 | 149 | 2 | 2,3 | 14018 |
| 5 | Ключевское | 960 | 94 | 109 | 283 | 375 | 99 | 699 | 520 | 243 | 54 | 211 | 12 | 74 | 131 | 48 | 13 | 7 | 1,9 | 8600 |
| 6 | Кузьминское | 949 | 58 | 205 | 204 | 347 | 135 | 807 | 271 | 4 | 98 | 115 | 54 | 34 | 236 | 170 | 14 | 21 | 1,7 | 6780 |
| 7 | Кулигинское | 1068 | 87 | 150 | 302 | 402 | 127 | 926 | 381 | 157 | 126 | 84 | 14 | 41 | 279 | 107 | 10 | 12 | 1,1 | 7549 |
| 8 | Мысовское | 328 | 28 | 52 | 94 | 130 | 25 | 325 | 170 | 77 | 43 | 17 | 33 | 52 | 112 | 3 | 3 | 1 | 0,9 | 7128 |
| 9 | Новоунтемское | 474 | 30 | 50 | 136 | 197 | 61 | 444 | 179 | 36 | 62 | 44 | 37 | 40 | 159 | 40 | 5 | 9 | 1,1 | 7870 |
| 10 | Поломское | 670 | 67 | 73 | 162 | 239 | 130 | 453 | 158 | 46 | 85 | 24 | 3 | 35 | 126 | 169 | 6 | 37 | 1,3 | 8791 |
| 11 | Сосновоборское | 857 | 74 | 71 | 247 | 309 | 156 | 775 | 260 | 75 | 15 | 140 | 30 | 34 | 230 | 150 | 15 | 19 | 1,9 | 7480 |
| 12 | Степаненское | 722 | 89 | 105 | 214 | 240 | 73 | 594 | 297 | 211 | 80 | 6 | 0 | 50 | 118 | 51 | 3 | 9 | 0,5 | 7619 |
| 13 | Сюрзинское | 343 | 25 | 35 | 95 | 136 | 53 | 284 | 171 | 107 | 16 | 32 | 16 | 60 | 69 | 47 | 3 | 17 | 1,1 | 7290 |
| 14 | Чепецкое | 2063 | 148 | 317 | 530 | 738 | 330 | 1489 | 700 | 122 | 178 | 420 | 0 | 47 | 389 | 189 | 19 | 13 | 1,3 | 11019 |
| 15 | Юскинское | 584 | 53 | 45 | 173 | 216 | 97 | 482 | 276 | 101 | 50 | 111 | 14 | 57 | 108 | 98 | 9 | 20 | 1,9 | 7000 |
|  | ИТОГО | 21 736 | 2113 | 2782 | 5777 | 8201 | 2944 | 15197 | 9003 | 1658 | 2406 | 4696 | 264 | 59 | 2728 | 1446 | 278 | 10 | 1,8 | 12804 |

*Примечание указана среднемесячная заработная плата

1.3. Развитие агропромышленного комплекса Муниципального района

Основными (преобладающими) производственными направлениями хозяйственной деятельности на территории Муниципального района  является производство сельскохозяйственной продукции.

На территории Муниципального района осуществляют производственную деятельность 17 сельскохозяйственных организаций, 44 крестьянских (фермерских) хозяйств и  индивидуальных предпринимателей, 264 личных подсобных хозяйств.

Показатели хозяйственной деятельности субъектов АПК представлены в таблице 3.

Таблица 3

Показатели состояния и развития агропромышленного комплекса  Кезского района

| № п/п | Наименование сельского поселения, на территории которого планируется осуществлять реализацию программных мероприятий | Характеристика хозяйствующего субъекта АПК |  |  |  | Планируемые на период 2014-2020 годов инвестиционные мероприятия (проекты) по созданию новых, расширению и модернизации существующих производств |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Организацион-но-правовая форма и наименование | Основные направления хозяйственной деятельности | Среднегодовой объем производства |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Наименование инвестиционного мероприятия (проекта) | Объем инвестиций на реализацию инвестиционного мероприятия (проекта) (млн. руб.) | В том числе в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции и продовольствия на 2008-2012 и 2013-2020 годы |  |
|  |  |  |  | физ. ед. тонн | млн. руб |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование подпрограммы и мероприятия Госпрограммы, в рамках которого реализуется данное мероприятие (проект) | Сумма инвестиций в рамках Госпрограммы (млн. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Большеолыпское |  |  |  | 76 |  | 113,4 |  |  |
|  | Дружба | СПК(колхоз) «Дружба» | Животноводство в сочетании с растениеводством | молоко 2352 мясо 166 | 71 | 1)Строительство фермы для содержания молодняка КРС на 200голов в2015г 2)Строительство МТФ на 400 голов в 2018г 3)приобретение трактора Т-150 в 2019г | 10 40 2 | Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в УР на 2013- 2015 г. | 5,2 |
|  | Искра | СПК(колхоз) «Искра» | Животноводство в сочетании с растениеводством | молоко 2205 мясо 175 | 62 | 1)Строительство МТФ на 200 гол в 2014г 2)Строительство зерносклада на 200тонн в 2015г 3)Строительство фермы для содержания молодняка КРС на 200голов в 2015г 4)строительство сушильно-сортировального пункта для зерна в 2016г -5)модернизация МТФ на 200 голов в 2017г 6)строительство ангара для хранения сельхозтехники в 2019г -7)строительство ангара для хранения зерна на 200тонн в 2019г 8)строительство(замена труб) водопроводной сети 4,5км и сооружений 9)приобретение зерноуборочного комбайна «Вектор» в 2017г 10) приобретение трактора ХТЗ в 2014г, в 2016г 11) приобретение автомобиля КАМАЗ В 2014Г 12) Приобретение раздатчик-измельчитель кормов в 2014г, в 2017г | 24 1,6 6,5 2,5 8,0 1,5 1,5 1,5 5,5 5,0 2,2 1,6 | Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в УР на 2013- 2015 г. | 2,6 0,1 |
| 2 | Гыинское | СПК(колхоз) «Маяк» | Животноводство в сочетании с растениеводством | молоко 2807 мясо 171 | 70 | 1)Строительство зерносушилка СВК 105 2)Строительство зерносклада на 200 т | 2,5 1,1 |  |  |
|  | Кабалудское |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кезское | ООО «Кезский льнозавод» ООО «Кезпромлен» | Производство и переработка льна Производство и переработка льна | Лен-волок-но 197т Лен-волок-но 578т | 8 8 | Реконструкция помещения для преработки льна Приобретение набора техники для возделывания льна | 15 5 | Развитие льняного комплекса УР на 2010-2014гг Развитие льняного комплекса УР на 2010-2014г | 5 |
|  | Ключевское | СПК (колхоз) «Большевик» | Животноводство в сочетании с растениеводством | молоко 1906 мясо 148 | 44 | 1)Строительство фермы для содержания молодняка КРС на 200голов в 2014г 2) Реконструкция коровника 2015 г | 5 8 | Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в УР на 2013- 2015 г. | 1,75 |
|  | Кулигинское | СПК(колхоз) «Кулига» | Животноводство в сочетании с растениеводством | молоко 1923 мясо 173 | 42 | 1)Строительство МТФ на 400 гол в 2013-2014г 2) модернизация МТФ на 200гол в 2018г 3)Строительство фермы для содержания молодняка КРС на 200голов в 2016г 4)приобретение кормозаготовительного комплекса «сенаж в упаковке» в 2015г 5)приобретение набора техники для обработки почвы (трактор до 350л.с, +прицепное оборудование) 6) приобретение автомобиля КАМАЗ -2шт. в 2017г, 2020г | 45 25 25 2,5 15,0 5,0 | Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в УР на 2013- 2015 г. | 5,2 0,1 |
|  | Кузьминское |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мысовское | СПК (колхоз) «Мысы» | Животноводство в сочетании с растениеводством | молоко 943 мясо 104 | 24 | 1)Реконструкция помещения для содержания молодняка крс на 200 гол в 2015г 2)строительство МТФ на 400гол в 2018г 3) строительство водопровода до фермы в 2014г 4) приобретение кормозаготовительного комплекса «сенаж в упаковке» в 2014г 5) строительство сушильно-сортировального пункта для зерна в 2016г 6) приобретение зерноуборочного комбайна в 2017г | 6 40 3 2,5 3,5 5,5 | Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в УР на 2013- 2015 г. | 5,2 |
|  | Новоунтемское | ООО «Варни» | Животноводство в сочетании с растениеводством | молоко 612 мясо 58 | 13 | приобретение набора техники для обработки почвы (трактор до 350л.с, +прицепное оборудование | 10 |  |  |
|  | Поломское | СПК(колхоз) им. Кирова | Животноводство в сочетании с растениеводством | молоко 661 мясо 51 | 20 | 1)Строительство МТФ на 200гол в 2017г 2)Приобретение кормоуборочного комбайна КСК в 2014г 3) ) строительство сушильно-сортировального пункта для зерна в 2018г | 20 4 2 | Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в УР | 2,6 |
|  | Сосновоборское | ООО «Родник» | Животноводство в сочетании с растениеводством | молоко 2990 мясо 215 | 83 | Реконструкция Пажманской МТФ на 250гол в 2014-15г Строительство зерносушилки в 2014г Приобретение энергосберегающей техники Т-150К 2шт-в 2016г ДТ-75 в 2015г Зерновая сеялка2 шт в 2017г Культиваторы 2шт в 2018г Кормораздатчикв 2014г | 10 3 5 1,5 2 2 1 | Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в УР | 1,75 0,1 |
|  | Степаненское | СПК(колхоз) «Степаненки» | Животноводство в сочетании с растениеводством | молоко 3207 мясо 214 | 85 | 1)Реконструкция коровника д. Тимены 2)Строительство бетонированной силосной траншеи 3) Строительство коровника на 200 голов 4) строительство сушильно-сортировального пункта для зерна в 2016г 5)приобретение сеялок 2шт | 2,0 0,6 10,0 3,5 1,0 | Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в УР | 1,75 2,6 |
|  | Сюрзинское | СПК(колхоз) «Свобода» | Животноводство в сочетании с растениеводством | молоко 1166 мясо 68 | 28 | 1)Строительство животноводческого помещения для содержания дойного стада на 200 голов в 2016г 2) приобретение трактора Т-150 в 2016г3) приобретение | 20 2 | Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в УР | 2,6 0,1 |
|  |  | СПК (колхоз) «Союз» | Животноводство в сочетании с растениеводством | молоко 291 мясо 26 | 8 | Приобретение кормозаготовительной техники | 6 |  |  |
|  | Чепецкое | СПК(колхоз) «Заря» | Животноводство в сочетании с растениеводством | молоко 742 мясо 77 | 18 | 1)Строительство помещения для откорма крс на100 гол в2015г 2) Реконструкция зерносклада на 300тонн в 2014г 3)приобретение трактора Т-150 в 2015г 4) приобретение автомобиля КАМАЗ в 2017г | 5,0 3,0 2,5 2,5 |  | 0,1 |
|  |  | СПК (колхоз) «Гулейшур» | Животноводство в сочетании с растениеводством | молоко 1495т мясо 101т лен-775т | 46 | 1)Реконструкция МТФ Гулейшур 2014-2015гг. | 3,5 | Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в УР на 2013- 2015 г. | 1,75 |
|  | Юскинское | ООО «Труженик» | Животноводство в сочетании с растениеводством | молоко 1593 мясо 151 | 46 | 1)Строительство коровника на 200 голов 2014 г 2) Строительство зерносушильного сооружения (КЗС) 2015 год 3) Строительство Телятника на 200 гол 2017 год 4) Строительство коровника на 200гол 2018 год 5)приобретение трактора МТЗ-3022 В 2014г | 20,0 7 8 20 5,0 | Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в УР на 2013- 2015 г. | 2,6 0,1 |
|  | ИТОГО |  |  | молоко 25127 мясо 1747 | 676 |  | 495,1 |  | 41,2 |

1.4  Характеристика жилищного фонда и объектов социальной сферы,  уровень обеспеченности их коммунальными услугами на сельских территориях Муниципального района

.

Общая площадь жилищного фонда сельских поселений, находящихся на территории Муниципального района на 01.01.2013 года составляет 495900  кв. метров, в том числе:

- многоквартирные жилые дома -152739 кв.м ( 31 %);

- индивидуальные жилые дома.  - 343161 кв.м ( 69 %).

Обеспеченность жильем в 2012 году  составила 22,8 кв. м  в расчете на одного сельского жителя.

На 01.01.2013 года признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий 8 сельских семей (в том числе поставлены на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма -  3сельских семей), в том числе 4 сельских молодых семей и молодых специалистов (в том числе поставлены на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма - _1сельских молодых семей и молодых специалистов).

Доля аварийного и ветхого жилья  составляет – 3,3% (17168 кв.м).

Таблица 4

Характеристика  жилищного фонда сельских поселений  Муниципального района  на 01. 01. 2013 года

| № п/п | Наименование сельского поселения | Общие данные |  |  |  |  |  |  | Обеспеченность коммунальными услугами (домов/человек) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во домов (ед.) | Кол-во квартир | Общ. площадь (кв.м) |  |  | Кол-во жителей (чел.) | Уровень Обеспеченности жильем (кв.м/чел.) | Центральный водопровод |  | Сетевой газ |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе ветхий и аварийный жилфонд |  |  |  | домов (квартир) | человек | Домов (квартир) | человек |
|  |  |  |  |  | Площадь | % к общему наличию |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Большеолыпское | 302 | 310 | 21670 |  |  | 958 | 22,6 | 310 | 862 |  |  |
|  | Многоквартирный жилищный фонд | 9 | 17 | 850 |  |  | 33 | 25,8 | 17 | 33 |  |  |
|  | Индивидуальный жилищный фонд | 293 | 293 | 20820 |  |  | 925 | 22,5 | 293 | 829 |  |  |
| 2 | Гыинское | 181 | 205 | 13480 | 539 | 0,05 | 492 | 27,4 | 187 | 464 |  |  |
|  | Многоквартирный жилищный фонд | 24 | 48 | 2767 | 245 | 0,1 | 115 | 24,1 | 40 | 103 |  |  |
|  | Индивидуальный жилищный фонд | 157 | 157 | 10713 | 294 | 0,03 | 377 | 28,4 | 147 | 361 |  |  |
| 3 | Кабалудское | 161 | 234 | 11700 |  |  | 501 | 23,4 |  |  |  |  |
|  | Многоквартирный жилищный фонд | 54 | 127 | 4884 |  |  | 251 | 19,5 |  |  |  |  |
|  | Индивидуальный жилищный фонд | 107 | 107 | 6816 |  |  | 250 | 27,3 |  |  |  |  |
| 4 | Кезское | 4251 | 7325 | 224690 | 1200 | 0,5 | 10767 | 20,9 | 2614 | 7970 | 1685 | 4912 |
|  | Многоквартирный жилищный фонд | 1344 | 4418 | 85380 |  |  | 6085 | 14,0 | 979 | 2995 | 424 | 1297 |
|  | Индивидуальный жилищный фонд | 2907 | 2907 | 139310 |  |  | 4682 | 29,8 | 1635 | 4975 | 1261 | 3615 |
| 5 | Ключевское | 324 | 358 | 22230 |  |  | 960 | 23,2 | 261 | 669 | 28 | 72 |
|  | Многоквартирный жилищный фонд | 34 | 68 | 3389 |  |  | 204 | 16,6 | 60 | 180 |  |  |
|  | Индивидуальный жилищный фонд | 290 | 290 | 18841 |  |  | 756 | 24,9 | 201 | 489 | 28 | 72 |
| 6 | Кулигинское | 428 | 546 | 23810 |  |  | 1068 | 22,3 | 383 | 759 | 85 | 258 |
|  | Многоквартирный жилищный фонд | 98 | 216 | 8941 |  |  | 448 | 20,0 | 153 | 419 | 31 | 106 |
|  | Индивидуальный жилищный фонд | 330 | 330 | 14869 |  |  | 620 | 24,0 | 230 | 340 | 54 | 152 |
| 7 | Кузьминское | 559 | 476 | 26630 | 1128 | 4,1 | 949 | 28,1 |  |  |  |  |
|  | Многоквартирный жилищный фонд | 68 | 258 | 5431 | 298 | 5,5 | 256 | 21,2 |  |  |  |  |
|  | Индивидуальный жилищный фонд | 218 | 218 | 21199 | 830 | 3,9 | 693 | 30,6 |  |  |  |  |
| 8 | Мысовское | 162 | 178 | 7210 |  |  | 328 | 22,0 |  |  | 33 | 143 |
|  | Многоквартирный жилищный фонд | 16 | 32 | 1286 |  |  | 66 | 19,5 |  |  | 7 | 40 |
|  | Индивидуальный жилищный фонд | 146 | 146 | 5964 |  |  | 262 | 22,6 |  |  | 26 | 103 |
| 9 | Новоунтемское | 175 | 263 | 15860 |  |  | 474 | 33,5 | 190 | 402 | 50 | 137 |
|  | Многоквартирный жилищный фонд | 74 | 162 | 8191 |  |  | 246 | 33,3 | 118 | 200 | 14 | 61 |
|  | Индивидуальный жилищный фонд | 101 | 101 | 7669 |  |  | 228 | 33,6 | 72 | 202 | 36 | 76 |
| 10 | Поломское | 248 | 334 | 20390 | 600 | 3,3 | 670 | 30,4 | 235 | 670 | 37 | 120 |
|  | Многоквартирный жилищный фонд | 51 | 137 | 5679 | 100 | 0,02 | 248 | 22,9 | 48 | 248 | 8 | 22 |
|  | Индивидуальный жилищный фонд | 197 | 197 | 14711 | 500 | 0,04 | 422 | 34,9 | 187 | 422 | 29 | 98 |
| 11 | Сосновоборское | 365 | 433 | 23900 |  |  | 857 | 27,9 | 195 | 480 | 42 | 201 |
|  | Многоквартирный жилищный фонд | 50 | 118 | 5244 |  |  | 248 | 21,1 | 73 | 180 |  |  |
|  | Индивидуальный жилищный фонд | 315 | 315 | 18656 |  |  | 609 | 30,6 | 122 | 300 | 42 | 201 |
| 12 | Степаненское | 260 | 309 | 11670 | 11881 | 84,8 | 722 | 16,2 | 232 | 650 |  |  |
|  | Многоквартирный жилищный фонд | 46 | 95 | 3344 | 3088 | 100 | 245 | 13,6 | 91 | 220 |  |  |
|  | Индивидуальный жилищный фонд | 214 | 214 | 8326 | 8793 | 77,3 | 477 | 17,5 | 141 | 430 |  |  |
| 13 | Сюрзинское | 203 | 224 | 11080 | 120 | 1,1 | 343 | 32,3 | 52 | 95 |  |  |
|  | Многоквартирный жилищный фонд | 21 | 42 | 1681 |  |  | 96 | 17,5 | 5 | 23 |  |  |
|  | Индивидуальный жилищный фонд | 182 | 182 | 9399 | 120 | 1,3 | 247 | 38,1 | 47 | 72 |  |  |
| 14 | Чепецкое | 716 | 928 | 45060 |  |  | 2063 | 21,8 | 131 | 373 | 93 | 278 |
|  | Многоквартирный жилищный фонд | 154 | 366 | 14177 |  |  | 852 | 16,5 | 28 | 66 | 17 | 48 |
|  | Индивидуальный жилищный фонд | 562 | 562 | 30883 |  |  | 1211 | 25,5 | 103 | 307 | 76 | 230 |
| 15 | Юскинское | 253 | 274 | 16520 | 1700 | 10,1 | 584 | 28,3 | 177 | 431 | 80 | 271 |
|  | Многоквартирный жилищный фонд | 21 | 42 | 1495 | 200 | 13,1 | 70 | 21,4 | 38 | 75 | 7 | 19 |
|  | Индивидуальный жилищный фонд | 232 | 232 | 15025 | 1500 | 9,8 | 514 | 29,2 | 139 | 356 | 73 | 252 |
|  | ИТОГО | 8588 | 12397 | 495900 | 17168 | 3,3 | 21736 | 22,8 | 4967 | 13825 | 2133 | 6392 |
|  | Многоквартирный жилищный фонд | 2064 | 5873 | 152739 |  |  | 9463 | 16,1 | 1650 | 4742 | 508 | 1593 |
|  | Индивидуальный жилищный фонд | 6524 | 6524 | 343161 |  |  | 12273 | 28,0 | 3317 | 9083 | 1625 | 4799 |

Таблица 5

##### Характеристика наличия и состояния объектов социальной сферы

##### в сельских поселениях Муниципального района  по состоянию на 01.01.2013 г

| № п/п | Наименование сельского поселения | Общеобразовательные школы |  |  |  | Детские дошкольные учреждения |  |  |  | ФАПы и офисы врача общей практики |  |  | Культурно-досуговые учреждения |  |  |  | Плоскостные спортивные сооружения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наличие (ед.) | Мощность – ученических мест | Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.) | Уровень обеспеченности на 100 жителеей | Наличие (ед.) | Мощность – детских мест | Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.) | Уровень обеспеченности на 100 жителей | Наличие (ед.) | Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.) | Уровень обеспеченности на 100 жителей (на 100 жителей) | Наличие (ед.) | Мощность – посадочных мест | Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.) | Уровень обеспеченности (на 100 жителей) | Наличие (ед.) | Площадь – кв.м | Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.) | Уровень обеспеченности (на 100 жителей) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1 | Большеолыпское | 1 | 392 | Уд(треб кап.ремонт) | 41 | 1 | 43 | уд | 5 | 4 | 2-удов, 2-ветх | 0,42 | 2 | 250 | удов | 26 | 1 | 5000 | удо | 521 |
| 2 | Гыинское | 1 | 72 | уд | 15 |  | 20 |  | 4 | 1 | 1-удов | 0,21 | 1 | 100 | удов | 21 | 3 | 1260 | удо | 256 |
| 3 | Кабалудское | 1 | 186 | уд | 38 | 1 | 61 | уд | 13 | 1 | 1-ветх | 0,2 | 1 | 180 | удов | 36 | 1 | 7500 | уд | 1497 |
| 4 | Кезское | 2 | 920 | Треб. кап рем. | 9 | 5 | 462 | уд | 5 | 2 | 2 -удов | 0,5 | 4 | 700 | удов | 7 | 9 | 43745 | удо | 406 |
| 5 | Ключевское | 2 | 130 | уд | 14 |  | 33 |  | 4 | 3 | 2-ветх 1-удов | 0,32 | 2 | 230 | удов | 24 | 2 | 9100 | уд | 948 |
| 6 | Кулигинское | 1 | 392 | Уд(треб кап рем | 37 | 1 | 51 | уд | 5 |  |  |  | 1 | 250 | удов | 24 | 1 | 1045 | уд 98 |  |
| 7 | Кузьминское | 1 | 180 | уд | 19 | 2 | 69 | уд | 8 | 3 | 2-авар, 1-ветх | 0,32 | 1 | 200 | удов | 21 | 1 | 4221 | уд | 445 |
| 8 | Мысовское | 1 | 80 | уд | 25 | 1 | 22 | уд | 7 | 1 | 1-ветх | 0,31 | 1 | 100 | удов | 31 | 1 | 3850 | уд | 1174 |
| 9 | Новоунтемское | 1 | 192 | уд | 41 | 1 | 22 | уд | 5 | 2 | 1-авар, 1-ветх | 0,43 | 1 | 200 | ветх | 43 | 1 | 6000 | уд | 1266 |
| 10 | Поломское | 2 | 395 | уд | 59 | 1 | 36 | уд | 6 | 2 | 2удов | 0,3 | 2 | 300 | 1-вет 1-удо | 45 | 2 | 2644 | уд | 395 |
| 11 | Сосновоборское | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 1-ветх, 2-удов | 0,35 | 2 | 300 | 2-удов | 35 | 0 |  |  |  |
| 12 | Степаненское | 1 | 98 | вет | 14 | 1 | 63 | вет | 9 | 2 | 2-ветх | 0,28 | 2 | 250 | 1-вет 1-уд | 35 | 1 | 240 | уд | 33 |
| 13 | Сюрзинское | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2-удов | 0,59 | 1 | 100 | 1-уд | 30 | 1 | 270 | уд | 59 |
| 14 | Чепецкое | 2 | 443 | 1-вет, 1-треб кап.рем | 15 | 1 | 132 | уд | 7 | 3 | 1-авар, 1-удов, 1-ветх | 0,11 | 3 | 350 | 3-уд | 17 | 2 | 5000 | уд | 242 |
| 15 | Юскинское | 1 | 85 | ветх | 15 |  | 30 |  | 6 | 3 | 3-ветх | 0,52 | 1 | 100 | вет | 18 | 0 |  |  |  |
|  | ИТОГО | 17 | 3565 | 8уд,3вет 6 кап рем | 16 | 15 | 1044 | 14 уд, 1 вет | 4,8 | 30 | 13-уд 15вет 4-авар | 0,15 | 25 | 3610 | 19-уд 4-вет |  | 26 | 89875 | уд | 412 |

Средний уровень благоустройства жилищного фонда по обеспеченности электроэнергией составляет 100 %, водопроводом – 64%, сетевым газоснабжением – 16,5%.

По состоянию на 01.01.2013 г. в сельских поселениях Муниципального района функционируют:

- 17 общеобразовательные школы на 3565 ученических мест;

- 15  детские сады на 1044 мест;

- 32  фельдшерско-акушерские пункты и ___ офисы врача общей практики;

- 25 учреждения культурно-досугового типа на 361 место;

- 25 плоскостные спортивные сооружения общей площадью 89875 кв.м.

Уровень обеспеченности сельского населения Муниципального района объектами социальной сферы приведен в таблице 5. Уровень благоустройства объектов социальной сферы приведен в таблице 6.

Таблица 6

Показатели  обеспеченности коммунальными услугами объектов

социальной сферы в Кезском районе на 01.01. 2013 г.

| № п/п | Наименование объекта в сельском поселении | Обеспеченность коммунальными услугами |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отопление |  | водопровод |  | Сетевой газ | Канализация |
|  |  | От центральной котельной | От собственного источника | От центрального водопровода | От собственного источника |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Большеолыпское | 2 | 6 | 8 |  |  | 3 |
|  | МБОУ «Александровская СОШ» | 1 |  | 1 |  |  | 1 |
|  | МБДОУ д/с «Вуюись» |  | 1(уголь) | 1 |  |  | 1 |
|  | Александровский КДЦ | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  | ФАП Александрово |  | 1(уголь) | 1 |  |  | 1 |
|  | ФАП Л-Булатово |  | 1(дрова) | 1 |  |  |  |
|  | ФАП Б-Олып |  | 1(дрова) | 1 |  |  |  |
|  | ФАП Дырпа |  | 1(уголь) | 1 |  |  |  |
|  | Клуб Б-Олып |  | 1(уголь) | 1 |  |  |  |
| 2 | Гыинское | 3 |  | 3 |  |  | 2 |
|  | МКОУ «Гыинская СОШ» | 1 |  | 1 |  |  | 1 |
|  | ФАП | 1 |  | 1 |  |  | 1 |
|  | Сельский клуб | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 3 | Кабалудское | 4 |  | 2 | 2 |  | 2 |
|  | Кабалудская СОШ | 1 |  | 1 |  |  | 1 |
|  | Детский сад «Рябинушка» | 1 |  | 1 |  |  | 1 |
|  | СДК | 1 |  |  | 1 |  |  |
|  | ФАП | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 4 | Кезское | 10 | 2 | 12 |  |  | 10 |
|  | МБОУ "Кезская СОШ №1" | 1 |  | 1 |  |  | 1 |
|  | МБОУ "Кезская СОШ №2" | 1 |  | 1 |  |  | 1 |
|  | МБДОУ детский сад №1 "Солнышко" | 1 |  | 1 |  |  | 1 |
|  | МБДОУ "ЦРР-д/с № 2 "Теремок" | 1 |  | 1 |  |  | 1 |
|  | МБДОУ "ЦРР - д/с №3 "Улыбка" | 1 |  | 1 |  |  | 1 |
|  | МБДОУ д/с "Ладушки" |  | 1(эл.котел) | 1 |  |  | 1 |
|  | МБДОУ "Детский сад "Колосок" |  | 1(эл.котел | 1 |  |  | 1 |
|  | ФАП Западный | 1 |  | 1 |  |  | 1 |
|  | ФАП Льнозавод | 1 |  | 1 |  |  | 1 |
|  | РДК | 1 |  | 1 |  |  | 1 |
|  | ДК ЛПХ | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  | МБОУ ДОД "Кезская районная ДЮСШ" | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 5 | Ключевское | 5 | 2 | 5 | 1 |  | 3 |
|  | МКОУ «Пажманская ООШ» | 1 |  | 1 |  |  | 1 |
|  | МБОУ «Пужмезьская ООШ» | 1 |  | 1 |  |  | 1 |
|  | Камыжевский ФАП |  | 1дрова |  | 1 |  |  |
|  | Пажманский ФАП | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  | Пужмезьский ФАП | 1 |  | 1 |  |  | 1 |
|  | Пажманский СК | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  | Пужмезьский СК |  | 1(дрова) |  |  |  |  |
| 6 | Кулигинское | 4 |  | 4 |  |  | 4 |
|  | МБОУ «Кулигинская СОШ» | 1 |  | 1 |  |  | 1 |
|  | МБОУ «Кулигинский д/с» | 1 |  | 1 |  |  | 1 |
|  | СДК | 1 |  | 1 |  |  | 1 |
|  | Больница участковая | 1 |  | 1 |  |  | 1 |
| 7 | Кузьминское | 3 | 4 | 3 | 4 |  | 3 |
|  | МБОУ «Кузьминская СОШ» | 1 |  | 1 |  |  | 1 |
|  | МБДОУ «Желтопиевский д\сад» | 1 |  | 1 |  |  | 1 |
|  | МБДОУ «Елочка» |  | 1(эл.котел) |  | 1 |  |  |
|  | ФАП Кузьма |  | 1 дрова |  | 1 |  |  |
|  | ФАП Таненки |  | 1 дрова |  | 1 |  |  |
|  | Врачебная амбулатория Кузьминская | 1 |  | 1 |  |  | 1 |
|  | СДК Кузьма |  | 1 уголь |  | 1 |  |  |
| 8 | Мысовское |  | 4 | 2 | 4 |  |  |
|  | МБОУ «Мысовская ООШ» |  | 1(эл.котел) |  | 1 |  |  |
|  | МБДОУ «Мысовский д/с» |  | 1(дрова) |  | 1 |  |  |
|  | ФАП |  | 1(дрова) |  | 1 |  |  |
|  | СДК |  | 1(дрова |  | 1 |  |  |
| 9 | Новоунтемское | 4 | 1 | 5 |  |  | 2 |
|  | МКОУ «Новоунтемская СОШ» | 1 |  | 1 |  |  | 1 |
|  | МКДУ «Березка» | 1 |  | 1 |  |  | 1 |
|  | ФАП д.Ю-Тольен |  | 1(эл.котел) | 1 |  |  |  |
|  | ФАП с.Ключи | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  | СДК с.Ключи | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 10 | Поломское | 7 | 1 | 7 | 1 |  | 5 |
|  | МКОУ «Поломская ООШ №1» | 1 |  | 1 |  |  | - |
|  | МКОУ «Поломская ООШ №2» | 1 |  | 1 |  |  | 1 |
|  | МБДОУ д/с «Поломский» | 1 |  | 1 |  |  | 1 |
|  | д/с «Берёзка» | 1 |  | 1 |  |  | 1 |
|  | Клуб с.Полом |  | 1(уголь) |  | 1 |  |  |
|  | Клуб с.Поломское | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  | ФАП с.Полом | 1 |  | 1 |  |  | 1 |
|  | ФАП с.Поломское | 1 |  | 1 |  |  | 1 |
| 11 | Сосновоборское |  | 6 | 4 | 2 |  | 1 |
|  | Сыгинский ФАП |  | 1(уголь) | 1 |  |  |  |
|  | Сыгинский спец. дом |  | 1(уголь) | 1 |  |  | 1 |
|  | Сыгинский СДК |  | 1(дрова) | 1 |  |  |  |
|  | Липовский ФАП |  | 1(дрова) | 1 |  |  |  |
|  | Стеньгуртский СДК |  | 1(дрова) |  | 1 |  |  |
|  | Стеньгуртский ФАП |  | 1(дрова) |  | 1 |  |  |
| 12 | Степаненское |  | 7 | 7 |  |  |  |
|  | МБОУ «Степаненская СОШ» |  | 1(уголь) | 1 |  |  |  |
|  | МБДОУ «Степанеский детский сад» |  | 1(уголь) | 1 |  |  |  |
|  | Тименский детский сад |  | 1(уголь) | 1 |  |  |  |
|  | Степаненский ФАП |  | 1(уголь) | 1 |  |  |  |
|  | Тименский ФАП |  | 1(уголь) | 1 |  |  |  |
|  | Степаненский СДК |  | 1(уголь) | 1 |  |  |  |
|  | Тименский клуб |  | 1(уголь) | 1 |  |  |  |
| 13 | Сюрзинское |  | 3 | 1 | 2 |  |  |
|  | ФАП д. Тортым |  | 1(эл. котел) | 1 |  |  |  |
|  | ФАП д. Удм. Зязьгор |  | 1(дрова |  | 1 |  |  |
|  | Клуб д. Удм. Зязьгор |  | 1(эл. котел) |  | 1 |  |  |
| 14 | Чепецкое | 5 | 5 | 9 |  |  | 7 |
|  | МБОУ «Чепецкая СОШ» | 1 |  | 1 |  |  | 1 |
|  | МСОУ «Озоно-Чепецкая школа-интернат» | 1 |  | 1 |  |  | 1 |
|  | Чепецкая врачебная амбулатория | 1 |  | 1 |  |  | 1 |
|  | МДОУ «Родничок» | 1 |  | 1 |  |  | 1 |
|  | ФАП д. Юрук |  | 1(уголь) | 1 |  |  | 1 |
|  | ФАП д. Озон |  | 1(уголь |  |  |  |  |
|  | ФАП д. Вортча |  | 1(дрова) | 1 |  |  |  |
|  | СДЦ «Чепца» | 1 |  | 1 |  |  | 1 |
|  | СК Тамаченки |  | 1(дрова) | 1 |  |  | 1 |
|  | СК Вортча |  | 1(дрова) | 1 |  |  |  |
| 15 | Юскинское |  | 5 | 4 | 1 |  | 2 |
|  | МКОУ «Юскинская средняя общеобразовательная школа» |  | 1( уголь) | 1 |  |  |  |
|  | Юскинский СДК |  | 1 дрова |  | 1 |  |  |
|  | Филинский ФАП |  | 1 (дрова) | 1 |  |  | 1 |
|  | Ю-Чабьинский ФАП |  | 1 (дрова) | 1 |  |  | 1 |
|  | Юски ФАП |  | 1 эл.котел | 1 |  |  |  |
|  | ИТОГО | 47 | 45 | 74 | 17 |  | 44 |
|  |  |  | В т.ч. 17-уголь, 8-эл.котел, 20-дрова |  |  |  |  |

1.5. Газоснабжение

На 01.01.2013 года в сельских поселениях Муниципального района к системе сетевого газоснабжения подключены 28 из 136  населенных пунктов.

По состоянию на 01.01.2013 года сетевым газом обеспечено 16,5 % жилищного фонда сельских поселений Муниципального района.

В период 2014-2020 годов планируется осуществить подключение к сетевому газоснабжению следующих сельских поселений Муниципального района: Ключевское, Большеолыпское, Гыинское, Степаненское.

1.6. Водоснабжение

По состоянию на 01.01.2013 года распределительная система водоснабжения сельских поселений Муниципального района включает в себя ____ водозаборов ( 59 артезианских скважин, ____ открытых водозаборов), _____ км напорных водоводов, 46 водопроводных башен, 183,6 км поселковых водопроводных сетей. На текущий момент система водоснабжения сельских поселений Муниципального района не обеспечивает в полной мере потребности населения и производственной сферы в воде.

Амортизационный уровень износа как магистральных водоводов, так и уличных водопроводных сетей составляет в сельских поселениях Муниципального района около  60%.

На текущий момент более 52% объектов водоснабжения требует срочной замены.

Только около 40 % площади жилищного фонда в сельских поселениях Муниципального района подключены к водопроводным сетям. Еще 24 % сельского населения пользуются услугами уличной водопроводной сети (водоразборными колонками), 36% сельского населения Муниципального района получают воду из колодцев.

В период 2014-2020 годов требуется осуществить строительство локальных водопроводов протяженностью 30,2 км в сельских поселениях: Большеолыпское, Кезское, Ключевское, Кулигинское, Новоунтемское, Чепецкое, Мысовское.

1.7. Прочие системы коммунальной инфраструктуры

По состоянию на 01.01.2013 года централизованные системы теплоснабжения имеются только в отдельных сельских поселениях Муниципального района. Уровень износа объектов теплоснабжения составляет  59%.

Центральной канализацией обеспечены объекты многоквартирного жилищного фонда и социальной сферы в сельском поселении: Кезское.

Централизованный сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов  частично организован (для многоквартирных домов п. Кез).

Вывоз ТБО на утилизацию производится на лицензированную свалку, расположенную на территории МО «Ключевское».

Специального полигона для сбора и утилизации бытовых и производственных отходов на территории муниципального образования не имеется.

Таблица 7

### Характеристика действующей системы газоснабжения

### в сельских поселениях Муниципального района по состоянию на 01.01.2013г.

| № п/п | Наименование сельских поселений Муниципального района | Межпоселковые газопроводы (км) |  |  | Распределительные газопроводы (км) |  |  | Кол-во домов (квартир), подключенных к сетевому газоснабжению |  | Кол-во объектов социальной сферы, подключенных к сетевому газоснабжению |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во | Год ввода | Износ (%) | Кол-во | Год ввода | Износ (%) | Кол-во (ед) | % к общему наличию | Кол-во (ед) | % к общему наличию |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Большеолыпское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Гыинское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабалудское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кезское |  |  |  | 98,651 |  |  | 1685 | 23,0 |  |  |
|  | Ключевское |  |  |  | 6,638 | 2005 |  | 28 | 7,8 |  |  |
|  | Кулигинское | 38,5 |  |  | 14,004 | 2007 |  | 85 | 16 |  |  |
|  | Кузьминское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мысовское |  |  |  | 4,389 | 2007 |  | 33 | 18,5 |  |  |
|  | Новоунтемское |  |  |  | 10,412 | 2007 |  | 50 | 19 |  |  |
|  | Поломское | 40,3 |  |  | 10,312 | 2009 |  | 37 | 11,0 |  |  |
|  | Сосновоборское |  |  |  | 7,720 | 2009 |  | 42 | 10 |  |  |
|  | Степаненское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сюрзинское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Чепецкое | 26,8 |  |  | 13,753 | 2009 |  | 93 | 10 |  |  |
|  | Юскинское |  |  |  | 7,402 | 2006 |  | 80 | 29 |  |  |
|  | Итого по Муниципальному району | 116,98 |  |  | 173,281 |  |  | 2133 | 16,5 |  |  |

Таблица 8

Характеристика действующей системы водоснабжения в сельских поселениях Муниципального района на 01.01.2013г.

| № п/п | Наименование сельских поселений Муниципального района | Насосные станции (ед.) |  |  | Артезианские скважины (ед.) |  |  | Напорный водовод (км) |  |  | Водонапорные башни (ед.) |  |  | Водопроводы (км) |  |  | Уличные колонки (ед.) |  |  | Получают воду от центрального водопровода |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество | Год ввода | Износ (%) | Количество | Год ввода | Износ (%) | Количество | Год ввода | Износ (%) | Количество | Год ввода | Износ (%) | Количество | Год ввода | Износ (%) | Количество | Год ввода | Износ (%) | Человек | % к общему числу жителей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|  | Большеолыпское |  |  |  | 6 | 1970 |  |  |  |  | 4 |  |  | 8,5 | 1970 | 90 | 10 | 1970 | 90 | 862 | 90 |
|  | Гыинское |  |  |  | 4 | 1972 |  | 11 | 2010 |  | 2 | 1970 |  | 55,0 | 1973, 1983, 1995 |  | 19 | 1973 |  | 464 | 94 |
|  | Кабалудское |  |  |  | 1 | 2007 |  |  |  |  |  |  |  | 2,1 |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  | Кезское |  |  |  | 23 | 1963-2009г |  |  |  |  | 16 |  |  | 82,84 |  |  | 12 |  |  | 7970 | 74 |
|  | Ключевское |  |  |  | 3 | 1973 1974 1982 | 50% |  |  |  |  |  |  | 8,9 |  |  | 2 2 | 1973 1981 | 90% | 669 | 70 |
|  | Кулигинское |  |  |  | 2 | 1976-2001 |  | 4 |  |  | 2 |  |  | 17,4 |  | 90 | 29 |  |  | 759 | 71 |
|  | Кузьминское |  |  |  | 1 | 2002 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0,3 | 2002 |  |  |  |  |  |  |
|  | Мысовское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Новоунтемское |  |  |  | 2 | 2006г |  |  |  |  |  |  |  | 7,7 |  |  | 3 |  |  | 402 | 85 |
|  | Поломское |  |  |  | 4 | 1956-1984 |  |  |  |  | 7 | 1956- 1984 |  | 9,7 |  |  | 12 |  |  | 670 | 100 |
|  | Сосновоборское |  |  |  | 4 | 1975 |  |  |  |  | 4 | 1975 |  | 7,5 | 1975 |  | 10 | 1975 |  | 480 | 56 |
|  | Степаненское |  |  |  | 2 | 1977 | 72 |  |  |  | 3 | 1977 | 72 | 8,0 | 1977 | 72 | 6 | 1977 | 72 | 650 | 90 |
|  | Сюрзинское |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1985 |  | 3,0 | 1985 |  | 5 | 1985 |  | 95 | 27 |
|  | Чепецкое |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 14,7 |  |  | 2 |  |  | 373 | 18 |
|  | Юскинское |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 8 |  |  |  |  |  | 431 | 74 |
|  | ИТОГО |  |  |  | 59 |  |  | 15 |  |  | 46 |  |  | 183,6 |  |  | 115 |  |  | 13825 | 64 |

#### Основные цели и задачи Программы

Программа направлена на создание предпосылок для устойчивого развития сельских территорий Муниципального района посредством достижения следующих целей:

- улучшение условий жизнедеятельности на сельских территориях;

- улучшение инвестиционного климата в сфере АПК на сельских территориях за счет реализации инфраструктурных мероприятий в рамках настоящей Программы;

- содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест на сельских территориях;

- активизация участия граждан, проживающих на сельских территориях,  в решении вопросов местного значения;

- формирование в  Удмуртской республике позитивного отношения к развитию сельских территорий Муниципального района.

Основными задачами Программы являются:

- удовлетворение потребностей проживающего на сельских территориях Муниципального района населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов в благоустроенном жилье;

- повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских поселений Муниципального района;

- реализация общественно значимых проектов в интересах сельских жителей Муниципального района с помощью грантовой поддержки;

- проведение мероприятий по поощрению и популяризации достижений в развитии сельских территорий Муниципального района.

Достижение целей Программы предусматривается осуществлять с учетом:

а) размещения объектов социальной и инженерной инфраструктуры в соответствии с генеральными планами сельских поселений Муниципального района;

б) преимущественного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских поселений, в которых осуществляются инвестиционные проекты в сфере АПК;

в) использование механизмов государственно-частного партнерства и привлечение средств внебюджетных источников для финансирования мероприятий Программы, включая средства населения и организаций.

Для оценки достижения поставленных целей предусмотрена система целевых индикаторов и показателей.

Значения целевых индикаторов и показателей по годам реализации Программы приведены в таблице 9.

Таблица 9

#### Целевые индикаторы и  показатели  Программы

| № п/п | Наименование | Един. измер. | 2013 (базовый) | Прогноз по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |  |  | Отношение 2020 г. к 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 |
| 1 | Демографические показатели в Муниципальном районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Численность сельского населения | тыс. чел. | 21,736 | 21,518 | 21,303 | 21,090 | 20,879 | 20,670 |  | 20,463 |  | 20,258 | 0,93 |
| 1.2 | Численность сельского населения в трудоспособном возрасте | тыс. чел. | 13,722 | 13,556 | 13,420 | 13,286 | 13,154 | 13,022 |  | 12,892 |  | 12,763 | 0,93 |
| 1.3 | Коэффициент рождаемости сельского населения (число родившихся на 100 сельских жителей) |  | 1,52 | 1,53 | 1,41 | 1,42 | 1,44 | 1,45 |  | 1,56 |  | 1,63 | 1,07 |
| 1.4 | Коэффициент смертности сельского населения (число умерших на 100 сельских жителей) |  | 1,66 | 1,64 | 1,62 | 1,60 | 1,57 | 1,54 |  | 1,52 |  | 1,48 | 0,89 |
| 2 | Создание комфортных условий жизнедеятельности в Муниципальном районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Улучшение жилищных условий в сельских поселениях Муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Количество сельских семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий (на конец года) – всего | ед. | 8 | 193 | 85 | 86 | 71 | 60 |  | 51 |  | 39 | 4,87 |
|  | в том числе молодых семей и молодых специалистов | ед. | 4 | 117 | 162 | 57 | 46 | 38 |  | 34 |  | 26 | 6,5 |
| 2.1.2 | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельских поселениях - всего | тыс.кв.м | 0,534 | 0,598 | 0,730 | 0,862 | 0,996 | 1,127 |  | 1,260 |  | 1,393 | 2,61 |
|  | в том числе для молодых семей и молодых специалистов | тыс.кв.м | 0,282 | 0,636 | 0,424 | 0,496 | 0,565 | 0,636 |  | 0,707 |  | 0,777 | 2,75 |
| 2.1.3 | Количество сельских семей, улучшивших жилищные условия - всего | ед. | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 |  | 19 |  | 21 | 2,62 |
|  | в том числе молодых семей и молодых специалистов | ед. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 | 2,75 |
| 2.2 | Обеспеченность общеобразовательными учреждениями в сельских поселениях Муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Численность учащихся в сельских общеобразовательных учреждениях | чел. | 2666 | 2618 | 2665 | 2734 | 2809 | 2952 | 2890 |  |  | 2823 | 105,9 |
| 2.2.2 | Численность учащихся в первую смену в сельских общеобразовательных учреждениях | чел. | 1994 | 2008 | 2415 | 2470 | 2509 | 2652 | 2590 |  |  | 2523 | 126,5 |
| 2.2..3 | Численность учащихся в сельских общеобразовательных учреждениях, находящихся в ветхом и аварийном состоянии | чел. | 222 | 222 | 150 | 78 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |
| 2.2.4 | Ввод в действие сельских общеобразовательных учреждений | мест | 634 | 72 | 72 | 90 | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Обеспеченность учреждениями первичной медико-санитарной помощи в сельских поселениях Муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Наличие ФАПов в сельских поселениях | ед. | 32 | 32 | 31 | 30 | 30 | 30 |  | 30 |  | 30 | 0,94 |
|  | в том числе находящихся в ветхом и аварийном состоянии | ед. | 19 | 17 | 14 | 12 | 10 | 10 |  | 9 |  | 8 | 0,42 |
| 2.3.2 | Наличие офисов врача общей практики в сельских поселениях | ед. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
|  | в том числе находящихся в ветхом и аварийном состоянии | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.3 | Ввод в действие ФАПов в сельских поселениях | ед. | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 |  |  | 1 |  | 1 |  |
| 2.3.4 | Ввод в действие офисов врача общей практики в сельских поселениях | ед. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.5 | Прирост сельского населения, обеспеченного ФАПами | чел. |  |  | 125 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.6 | Прирост сельского населения, обеспеченного офисами врача общей практики | чел. |  |  | 315 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями в сельских поселениях Муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | Наличие плоскостных спортивных сооружений в сельских поселениях | ед. | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 |  | 27 |  | 27 | 104 |
|  |  | кв.м | 89875 | 90175 | 90475 | 90475 | 90875 | 90875 |  | 90875 |  | 90875 | 101,1 |
|  | в том числе находящихся в ветхом и аварийном состоянии | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.2 | Ввод в действие плоскостных спортивных сооружений в сельских поселениях | ед. |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кв.м |  | 300 | 300 |  | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.3 | Прирост сельского населения, обеспеченного плоскостными спортивными сооружениями | чел. |  | 421 | 356 |  | 239 |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Обеспеченность учреждениями культурно-досугового типа сельских поселений Муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1 | Наличие учреждений культурно-досугового типа в сельских поселениях | ед. | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |  | 25 |  | 100 |
|  |  | мест | 3610 | 3610 | 3610 | 3610 | 3610 | 3610 | 3610 |  | 3610 |  | 100 |
|  | в том числе находящихся в ветхом и аварийном состоянии | ед. | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 3 |  | 0,75 |
|  |  | мест | 600 | 600 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |  | 500 |  | 0,83 |
| 502.5.2 | Ввод в действие учреждений культурно-досугового типа в сельских поселениях | ед. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | мест |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.3 | Прирост сельского населения, обеспеченного учреждениями культурно-досугового типа | чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Газоснабжение сельских поселений Муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.1 | Ввод в действие распределительных газовых сетей в сельских поселениях | км | 0 |  |  |  | 27,77 |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.2 | Уровень износа объектов газоснабжения | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.3 | Уровень газификации жилищного фонда сельских поселений Муниципального района | % | 16,5 | 18,5 | 20 | 21 | 24 | 27 | 28 |  | 29 |  | 1,82 |
| 2.7 | Водоснабжение в сельских поселениях Муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.1 | Строительство локальных водопроводов в сельских поселениях Муниципального района | км | 2,915 | 9,5 | 11,5 | 5 |  | 3,2 | 1 |  |  |  |  |
| 2.7.2 | Уровень износа объектов водоснабжения | % | 60 | 57 | 55 | 53 | 53 | 53 | 53 |  | 53 |  | 53 |
| 2.7.3 | Уровень обеспечения населения питьевой водой в сельских поселениях | % | 64 | 67 | 70 | 71 | 71 | 73 | 72 |  | 72 |  | 112 |
| 3 | Реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество населенных пунктов, в которых реализованы проекты комплексного обустройства | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Объем жилищной застройки | тыс. кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Реализация проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельских поселениях Муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Количество реализованных проектов местных инициатив | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Число жителей, принявших участие в реализации проектов местных инициатив | чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Проведение мероприятий по поощрению и популяризации достижений в развитии сельских территорий Муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Количество проведенных мероприятий | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Создание рабочих мест в сельских поселениях Муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Количество созданных рабочих мест | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Мероприятия Программы

В состав Программы  включены следующие мероприятия:

1. Улучшение жилищных условий населения, проживающего в сельских поселениях Муниципального района, в том числе  молодых семей и  молодых специалистов.

2. Комплексное обустройство сельских поселений Муниципального района объектами социальной и инженерной инфраструктуры:

а) развитие сети общеобразовательных учреждений;

б) развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врача общей практики;

в) развитие сети плоскостных спортивных сооружений;

г) развитие сети учреждений культурно-досугового типа;

д) развитие газификации;

е) развитие водоснабжения;

ж) реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку.

3. Грантовая поддержка местных инициатив жителей сельских поселений Муниципального района.

4. Поощрение и популяризация достижений в сельском развитии Муниципального района.

В рамках указанного мероприятия предусматривается организация участия Муниципального района в аналогичных всероссийских мероприятиях, предусмотренных в ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года».

Таблица 10

Прогноз потребности в молодых специалистах для организаций АПК и социальной сферы, функционирующих на территории сельских поселений Муниципального района в период реализации Программы

| № п/п | Показатели | Един. измер. | Всего | В том числе по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Потребность в молодых специалистах сельскохозяйственного производства - всего, в том числе: | чел. | 302 | 87 | 45 | 47 | 30 | 34 | 29 | 30 |
| 1.1 | Наименование сельскохозяйственного предприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | СПК «Дружба» |  | 19 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1.3 | СПК «Искра» |  | 30 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 1.4 | СПК «Заря» |  | 10 | 7 | 2 | 1 |  |  |  |  |
| 1.5 | СПК «Большевик» |  | 28 | 9 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 1.6 | СПК «Свобода» |  | 17 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 1.7 | СПК «Союз» |  | 7 | 5 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 1.8 | СПК «Степаненки» |  | 28 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 1.9 | СПК «Маяк» |  | 26 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 1.10 | СПК «Кулига» |  | 24 | 8 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1.11 | СПК имени Кирова |  | 15 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 1.12 | СПК «Гулейшур» |  | 29 | 8 | 4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 1.13 | ООО «Родник» |  | 45 | 8 | 4 | 8 | 2 | 9 | 6 | 8 |
| 1.14 | ООО «Труженик» |  | 24 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 2. | Потребность в молодых специалистах в сфере образования - всего, в том числе: |  | 94 | 16 | 11 | 22 | 19 | 12 | 9 | 5 |
|  | Наименование образовательного учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | МБОУ "Кезская СОШ №1" |  | 12 | 2 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2.2 | МБОУ "Кезская СОШ №2" |  | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2.3 | МБДОУ детский сад №1 "Солнышко" |  | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2.4 | МБДОУ "ЦРР-д/с № 2 "Теремок" |  | 8 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2.5 | МБДОУ "ЦРР - д/с №3 "Улыбка" |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6 | МКОУ «Пажманская ООШ» |  | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2.7 | МБОУ «Пужмезьская ООШ» |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8 | МБОУ "Кузьминская СОШ" |  | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2.9 | МБДОУ "Желтопиевский детский сад" |  | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2.10 | МБОУ "Кабалудская СОШ" |  | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2.11 | МБОУ "Поломская СОШ №2" |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2.12 | МКОУ "Новоунтемская СОШ" |  | 9 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 2.13 | МКОУ "Юскинская СОШ" |  | 9 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 2.14 | МБОУ "Степаненская СОШ" |  | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2.15 | МБОУ "Александровская СОШ" |  | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2.16 | МБДОУ д/с "Вуюись" |  | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2.17 | МКОУ "Гыинская СОШ" |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.18 | МБОУ "Чепецкая СОШ" |  | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2.19 | МБОУ "Кулигинская СОШ" |  | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.20 | МБОУ "Мысовская ООШ" |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 2.21 | МБДОУ "Мысовский д /с" |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Потребность в молодых специалистах в сфере здравоохранения - всего, в том числе | чел | 97 | 29 | 14 | 12 | 11 | 12 | 10 | 9 |
| 3.1 | ЦРБ |  | 75 | 20 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 |
| 3.2 | Участковая больница Кулига |  | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Врачебная амбулатория Чепца |  | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Врачебная амбулатория Кузьминская |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 3.5 | ФАП Камыжево |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 | ФАП Таненки |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3.7 | ФАП Уди |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3.8 | ФАП Ю-Тольён |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3.9 | ФАП Пужмезь |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3.10 | ФАП Вортча |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3.11 | ФАП Ю-Чабья |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3.12 | ФАП Лып-Булатово |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 3.13 | ФАП Удм.Зязьгор |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 3.14 | ФАП Липовка |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 3.15 | ФАП Степаненки |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 3.16 | ФАП Озон |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 3.17 | ФАП Мысы |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 3.18 | ФАП с. Поломское |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 3.19 | ФАП с. Юски |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 3.20 | ФАП с. Александрово |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 3.21 | ФАп Ключи |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 4 | Потребность в молодых специалистах в сфере культуры – всего, в том числе | чел | 56 | 14 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4.1 | МБКУ «Кезский районный Дом культуры» |  | 15 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4,.2 | Александровский СДК |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 4.3 | Дырпинский СДК |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 4.4 | Гыинский СДК |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Кузьминский СДК |  | 2 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |
| 4,6 | Кулигинский СДК |  | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 4.7 | Ключевской СДК |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 4.8 | Поломский СДК1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4.9 | Полом Торфский СДК |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4.10 | Стеньгуртский СК |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 4.11 | Сыгинский СК |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 4.12 | Тименский СК |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 4.13 | Чепецкий досуговый центр |  | 2 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |
| 4.14 | МБКУ «Кезский ДК «Леспромхоз» |  | 3 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 4.15 | МДКУ «Кезский районный дом ремесел» |  | 3 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |
| 4.16 | Кезская школа искусств |  | 5 | 2 | 2 | 1 |  |  |  |  |
| 4.17 | МБКУ «Кезская межпоселенческая библиотечная система» |  | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 5. | Потребность в молодых специалистах в сфере физической культуры и спорта– всего, В том числе |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 5.1 | наименование учреждения физической культуры и спорта |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  | Кезская ДЮСШ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  | 551 | 146 | 77 | 87 | 67 | 65 | 56 | 53 |

Таблица 11

Реализация мероприятий по обеспечению жильем граждан, проживающих в сельских поселениях Муниципального района, в том числе молодых семей и молодых специалистов

| № п/п | Показатели | Един. измер. | Всего | В том числе по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Строительство (приобретение) жилья для жителей сельских поселений Муниципального района – всего в том числе в разрезе сельских поселений: | домов | 105 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 |
|  |  | кв.м | 6968 | 598 | 730 | 862 | 996 | 1127 | 1262 | 1393 |
|  |  | млн. руб. | 167,232 | 14,352 | 17,520 | 20,688 | 23,904 | 27,048 | 30,288 | 33,432 |
| 1.1 | Большеолыпское | домов | 13 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  | кв.м | 874 | 72 | 132 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 |
|  |  | млн.руб. | 20,976 | 1,728 | 3,168 | 3,216 | 3,216 | 3,216 | 3,216 | 3,216 |
| 1.2 | Гыинское | домов | 8 |  | 1 |  | 1 | 2 | 2 | 2 |
|  |  | кв.м | 538 |  | 70 |  | 66 | 134 | 134 | 134 |
|  |  | млн.руб. | 12,912 |  | 1,680 |  | 1,584 | 3,216 | 3,216 | 3,216 |
| 1.3 | Кабалудское | домов | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  | кв.м | 67 |  |  |  |  |  |  | 67 |
|  |  | млн.руб. | 1,608 |  |  |  |  |  |  | 1,608 |
| 1.4 | Кезское | домов | 7 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
|  |  | кв.м | 470 |  |  | 68 | 68 | 132 | 70 | 132 |
|  |  | млн.руб. | 11,280 |  |  | 1,632 | 1,632 | 3,168 | 1,680 | 3,168 |
| 1.5 | Ключевское | домов | 8 | 1 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
|  |  | кв.м | 528 | 66 |  | 66 | 66 | 132 | 66 | 132 |
|  |  | млн.руб. | 12,672 | 1,584 |  | 1,584 | 1,584 | 3,168 | 1,584 | 3,168 |
| 1.6 | Кулигинское | домов | 9 | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 2 | 2 |
|  |  | кв.м | 600 | 136 | 66 | 66 |  | 66 | 132 | 134 |
|  |  | млн.руб. | 14,400 | 3,264 | 1,584 | 1,584 |  | 1,584 | 3,168 | 3,216 |
| 1.7 | Кузьминское | домов | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | кв.м | 66 |  |  |  |  |  | 66 |  |
|  |  | млн.руб. | 15,84 |  |  |  |  |  | 1584 |  |
| 1.8 | Мысовское | домов | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |
|  |  | кв.м | 330 | 66 | 66 | 66 | 66 |  | 66 |  |
|  |  | млн.руб. | 7,920 | 1,584 | 1,584 | 1,584 | 1,584 |  | 1,584 |  |
| 1.9 | Новоунтемское | домов | 3 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |
|  |  | кв.м | 198 |  |  |  |  | 66 | 66 | 66 |
|  |  | млн.руб. | 4,752 |  |  |  |  | 1,584 | 1,584 | 1,584 |
| 1.10 | Поломское | домов | 4 |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |
|  |  | кв.м | 264 |  | 66 |  | 66 | 66 |  | 66 |
|  |  | млн.руб. | 6,336 |  | 1,584 |  | 1,584 | 1,584 |  | 1,584 |
| 1.11 | Сосновоборское | домов | 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | кв.м | 330 |  |  | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
|  |  | млн.руб. | 7,920 |  |  | 1,584 | 1,584 | 1,584 | 1,584 | 1,584 |
| 1.12 | Степаненское | домов | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
|  |  | кв.м | 1051 | 126 | 132 | 132 | 132 | 133 | 198 | 198 |
|  |  | млн.руб. | 25,224 | 3,024 | 3,168 | 3,168 | 3,168 | 3,192 | 4,752 | 4,752 |
| 1.13 | Сюрзинское | домов | 4 |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |
|  |  | кв.м | 264 |  |  | 66 | 66 |  | 66 | 66 |
|  |  | млн.руб. | 6,336 |  |  | 1,584 | 1,584 |  | 1,584 | 1,584 |
| 1.14 | Чепецкое | домов | 10 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | кв.м | 660 | 132 | 132 | 66 | 132 | 66 | 66 | 66 |
|  |  | млн.руб. | 15,840 | 3,168 | 3,168 | 1,584 | 3,168 | 1,584 | 1,584 | 1,584 |
| 1.15 | Юскинское | домов | 11 |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  | кв.м | 728 |  | 66 | 132 | 134 | 132 | 132 | 132 |
|  |  | млн.руб. | 17,472 |  | 1,584 | 3,168 | 3,216 | 3,168 | 3,168 | 3,168 |
| 2. | Строительство (приобретение) жилых помещений в сельских поселениях Муниципального района для обеспечения жильем молодых семей и молодых специалистов– всего в том числе в разрезе сельских поселений: | домов | 56 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | кв.м | 3793 | 338 | 410 | 474 | 534 | 608 | 680 | 749 |
|  |  | млн. руб. | 91,032 | 8,112 | 9,840 | 11,376 | 12,816 | 14,592 | 16,320 | 17,976 |
| 2.1 | Большеолыпское | домов | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 2 | 1 |
|  |  | кв.м | 620 | 72 | 70 | 70 | 134 | 70 | 134 | 70 |
|  |  | млн.руб. | 14,880 | 1,728 | 1,680 | 1,680 | 3,216 | 1,680 | 3,216 | 1,680 |
| 2.2 | Гыинское | домов | 7 |  | 1 |  |  | 2 | 2 | 2 |
|  |  | кв.м | 472 |  | 70 |  |  | 134 | 134 | 134 |
|  |  | млн.руб. | 11,328 |  | 1,680 |  |  | 3,216 | 3,216 | 3,216 |
| 2.3 | Кабалудское | домов | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  | кв.м | 67 |  |  |  |  |  |  | 67 |
|  |  | млн.руб. | 1,608 |  |  |  |  |  |  | 1,608 |
| 2.4 | Кезское | домов | 6 |  |  | 1 |  | 2 | 1 | 2 |
|  |  | кв.м | 402 |  |  | 68 |  | 132 | 70 | 132 |
|  |  | млн.руб. | 9,648 |  |  | 1,632 |  | 3,168 | 1,680 | 3,168 |
| 2.5 | Ключевское | домов | 4 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | кв.м | 272 |  |  |  | 66 | 70 | 66 | 70 |
|  |  | млн.руб. | 6,528 |  |  |  | 1,584 | 1,680 | 1,584 | 1,680 |
| 2.6 | Кулигинское | домов | 4 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |
|  |  | кв.м | 270 | 68 | 66 | 66 |  |  | 70 |  |
|  |  | млн.руб. | 6,480 | 1,632 | 1,584 | 1,584 |  |  | 1,680 |  |
| 2.7 | Кузьминское | домов | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | кв.м | 66 |  |  |  |  |  | 66 |  |
|  |  | млн.руб. | 1,584 |  |  |  |  |  | 1,584 |  |
| 2.8 | Мысовское | домов | 3 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | кв.м | 198 | 66 | 66 | 66 |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб. | 4,752 | 1,584 | 1,584 | 1,584 |  |  |  |  |
| 2.9 | Новоунтемское | домов | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
|  |  | кв.м | 132 |  |  |  |  | 66 |  | 66 |
|  |  | млн.руб. | 3,168 |  |  |  |  | 1,584 |  | 1,584 |
| 2.10 | Поломское | домов | 2 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  |  | кв.м | 132 |  |  |  | 66 | 66 |  |  |
|  |  | млн.руб. | 3,168 |  |  |  | 1,584 | 1,584 |  |  |
| 2.11 | Сосновоборское | домов | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  | кв.м | 66 |  |  |  | 66 |  |  |  |
|  |  | млн.руб. | 1,584 |  |  |  | 1,584 |  |  |  |
| 2.12 | Степаненское | домов | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 2 | 2 |
|  |  | кв.м | 618 | 66 | 70 | 70 | 132 |  | 140 | 140 |
|  |  | млн.руб. | 14,832 | 1,584 | 1,680 | 1,680 | 3,168 |  | 3,360 | 3,360 |
| 2.14 | Сюрзинское | домов | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | кв.м | 66 |  |  | 66 |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб. | 1,584 |  |  | 1,584 |  |  |  |  |
| 2.15 | Чепецкое | домов | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | кв.м | 134 | 66 | 68 |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб. | 3,216 | 1,584 | 1,632 |  |  |  |  |  |
| 2.16 | Юскинское | домов | 4 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |
|  |  | кв.м | 278 |  |  | 68 | 70 | 70 |  | 70 |
|  |  | млн.руб. | 6,672 |  |  | 1,632 | 1,680 | 1,680 |  | 1,680 |

Таблица 12

Реализация мероприятий по обеспечению объектами социальной инфраструктуры на территории сельских поселений Муниципального района

| № п/п | Показатели | Един. измер. | Всего | В том числе по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Строительство общеобразовательных учреждений – всего в том числе в разрезе сельских поселений: | единиц | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  | уч. мест | 634 | 72 | 72 | 90 | 400 |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | 550 | 100 | 100 | 100 | 250 |  |  |  |
| 1.1 | Степаненское | единиц | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | уч. мест | 72 | 72 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Кезское | единиц | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  | уч. мест | 400 |  |  |  | 400 |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | 250 |  |  |  | 250 |  |  |  |
| 1.3 | Чепецкое | единиц | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | уч.мест | 90 |  |  | 90 |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |
| 1.4 | Юскинское | единиц | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | уч.мест | 72 |  | 72 |  |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 2 | Строительство дошкольных образовательных учреждений- всего в т.ч. в разрезе поселений: | единиц | 3 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |
|  |  | дет. мест | 270 |  | 40 |  |  | 40 |  | 190 |
|  |  | млн.руб. | 275 |  | 35 |  |  | 60 |  | 180 |
| 2.2 | Ключевское | единиц | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | дет. мест | 40 |  | 40 |  |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб | 35 |  | 35 |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Кезское | единиц | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  | дет. мест | 190 |  |  |  |  |  |  | 190 |
|  |  | млн. руб | 180 |  |  |  |  |  |  | 180 |
| 2.4 | Большеолыпское | единиц | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  | дет. мест | 40 |  |  |  |  | 40 |  |  |
|  |  | млн. руб | 60 |  |  |  |  | 60 |  |  |
| 3. | Строительство фельдшерско-акушерских пунктов и офисов врача общей практики– всего, в том числе в разрезе сельских поселений: | единиц | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 1 | 1 |
|  |  | млн. руб. | 95 | 10 | 55 | 10 | 10 |  | 5 | 5 |
| 3.2 | Чепецкое (офис врача общей практики) вс.Чепца, (ФАП в д. Вортча) | единиц | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | 55 |  | 55 |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Кузьминское (ФАП в с. Кузьма. в д. Уди) | единиц | 2 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |
|  |  | млн. руб | 10 |  |  |  | 5 |  | 5 |  |
| 3.4 | Степаненское (ФАП в д. Тимены) | единиц | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |
| 3.5. | Новоунтемское (ФАП в с. Ключи) | единиц | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Ключевское (ФАП в д. Камыжево) | единиц | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 3,7 | Большеолыпское (ФАП в д.Дырпа), (ФАП Лып-Булатово) | единиц | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |
|  |  | млн. руб | 10 |  |  |  | 5 |  |  | 5 |
| 3.8 | Сосновоборское (ФАП в д,Стеньгурт) | единиц | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |
| 4 | Строительство учреждений культурно-досугового типа– всего в том числе в разрезе сельских поселений: | единиц | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | пос. мест | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Юскинское | единиц | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | пос. мест | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  | единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | пос. мест |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Строительство плоскостных спортивных сооружений – всего в том числе в разрезе сельских поселений: | единиц | 3 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | кв.м | 1000 | 300 | 300 |  | 400 |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | 3 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 4.1 | Кезское | единиц | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  | кв.м | 400 |  |  |  | 400 |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 4.2 | Степаненское | единиц | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кв.м | 300 | 300 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Юскинское | единиц | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | кВ.м | 300 |  | 300 |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб. | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |

Таблица 13

Реализация мероприятий по обеспечению объектами инженерной инфраструктуры на территории сельских поселений Муниципального района

| № п/п | Показатели | Един. измер. | Всего | В том числе по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Строительство распределительных газопроводов - всего, в том числе в разрезе сельских поселений: | км | 27,77 |  |  |  | 27,77 |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | 41,6 |  |  |  | 41,6 |  |  |  |
| 1.1 | Большеолыпское | км | 9,74 |  |  |  | 9,74 |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | 14,6 |  |  |  | 14,6 |  |  |  |
| 1.2 | Гыинское | км | 6,67 |  |  |  | 6,67 |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |
| 1.3 | Ключевское | км | 4,7 |  |  |  | 4,7 |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | 7,0 |  |  |  | 7,0 |  |  |  |
| 1.4 | Степаненское | км | 6,66 |  |  |  | 6,66 |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |
| 2 | Строительство межпоселковых газопроводов - всего, | км | 68 |  |  |  | 68 |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 115 |  |  |  | 115 |  |  |  |
| 3 | Строительство локальных сетей водоснабжения -всего | млн. руб. | 55 | 15,5 | 13,5 | 19,5 |  | 4,9 | 1,6 |  |
|  | - строительство водозаборов (артезианских скважин) | ед. | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 3 |  | 1,5 | 1,5 |  |  |  |  |
|  | - строительство водоводов | км | 6 |  |  | 6 |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 9 |  |  | 9 |  |  |  |  |
|  | - строительство водонапорных установок (водонапорных башен) | ед. |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 3 | 1,5 |  | 1,5 |  |  |  |  |
|  | - строительство распределительного водопровода | км | 30,2 | 9,5 | 11,5 | 5 |  | 3,2 | 1 |  |
|  |  | млн.руб | 44,5 | 14 | 16,5 | 7,5 |  | 4,9 | 1,6 |  |
| 3,1 | В том числе в разрезе сельских поселений: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Большеолыпское - строительство распределительного водопровода | км | 4,5 | 4,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 6,7 | 6,7 |  |  |  |  |  |  |
|  | Кезское - строительство распределительного водопровода | км | 11,5 | 3 | 8,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 16,5 | 4,5 | 12 |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Новоунтемское - строительство распределительного водопровода | км | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 2,8 | 2,8 |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Ключевское - строительство распределительного водопровода | км | 3,2 |  |  |  |  | 3,2 |  |  |
|  |  | млн.руб | 4,9 |  |  |  |  | 4,9 |  |  |
| 3.5 | Чепецкое - строительство распределительного водопровода | км | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | млн.руб | 1,6 |  |  |  |  |  | 1,6 |  |
| 3.6. | Кулигинское - строительство распределительного водопровода | км | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 7,5 |  |  | 7,5 |  |  |  |  |
| 3.7. | Мысовское -строительство распределительного водопровода | км | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб. | 1,5 |  | 1,5 |  |  |  |  |  |

Таблица 14

Реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в сельских поселениях Муниципального района

| № п/п | Наименование проектов | Един. измер. | Всего | В том числе по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Реализация проекта комплексного обустройства площадки под компактную жилищную застройку в ________(наименование сельского поселения) – всего, | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Изготовление проектно-сметной документации | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Строительство подъездных дорог | км |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Строительство объектов электроснабжения и уличного освещения - всего | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | ТП 10/04 кВ мощностью 2х400 кВА | единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 | ВЛ-10 кВ | км |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3 | ВЛ-0,4 кВ | км |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.4 | Линия уличного освещения | км |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Строительство объектов газоснабжения - всего | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Строительство газопровода среднего давления | км |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2 | Строительство газораспределительных пунктов | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.3 | Строительство газопровода низкого давления | км |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Строительство объектов водоснабжения - всего | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | Строительство водозаборов (артезианских скважин) | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.3 | Строительство водонапорных установок (водонапорных башен) | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.4 | Строительство водопровода | км |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Строительство объектов социальной сферы и благоустройства- всего | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1 | Строительство (реконструкция) общеобразовательной школы | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.2 | Строительство (реконструкция) детского сада | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.3 | Строительство (реконструкция) амбулатории, ФАПа (офиса врача общей практики) | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.4 | Строительство (реконструкция) учреждения культурно-досугового типа | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1 | Строительство (реконструкция) спортивного сооружения | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.2 | Строительство (реконструкция) уличных дорог и тротуаров | км |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.3 | Озеленение улиц и площадей | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 15

Реализация проектов местных инициатив граждан, проживающих на территории сельских

поселений Муниципального района

| № п/п | Наименование проекта и численность вовлеченного в его реализацию населения | Един. измер. | Всего | В том числе по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 16

Реализация проектов (мероприятий) по поощрению и популяризации достижений в развитии сельских поселений Муниципального района

| № п/п | Наименование проектов | Един. измер. | Всего | В том числе по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Объемы и источники финансирования Программы

Программа реализуется за счет средств федерального бюджета, бюджетов  республики, района и сельских поселений, а также внебюджетных источников.

Общий объем финансирования Программы составляет 1001,4 млн. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 88,4 млн. рублей;

за счет средств бюджета Удмуртской республики  – 821,1 млн. рублей;

за счет средств бюджета ________________ района  –   ____ млн. рублей;

за счет средств бюджетов сельских поселений ____ млн. рублей;

за счет средств внебюджетных источников – 91,9 млн. рублей.

Объемы финансирования Программы по источникам финансирования и направлениям расходования денежных средств приведены в таблице 17.

Предоставление средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации на реализацию мероприятий настоящей Программы осуществляется на основании соглашений, заключаемых Министерством сельского хозяйства Российской Федерации с органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, а также органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации с органом местного самоуправления.

Орган местного самоуправления ежегодно в сроки, установленные органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, представляет, по рекомендуемой субъектом Российской Федерации форме, заявку на реализацию мероприятий настоящей Программы для включения (отбора) их в  Программу, осуществляемую органом исполнительной субъекта Российской Федерации.

Таблица 17

Объемы и источники финансирования мероприятий Программы

в 2014-2020 годах

| № | Наименование мероприятия | Объемы и источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Программы | Источник финансирования | Объемы финансирования (млн. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | В т.ч. по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2014 |  | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Строительство (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельских поселениях Муниципального района,– всего | Объем финансирования – всего, | 76,2 |  | 6,24 |  | 7,68 |  | 9,312 |  | 11,088 |  | 12,456 | 13,968 | 15,456 |
|  | в том числе в разрезе сельских поселений: | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет | 9,139 |  | 0,749 |  | 0,922 |  | 1,117 |  | 1,33 |  | 1,493 | 1,675 | 1,853 |
|  |  | - региональный бюджет | 13,715 |  | 1,123 |  | 1,38 |  | 1,676 |  | 1,996 |  | 2,243 | 2,514 | 2,783 |
|  |  | - районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники | 53,346 |  | 4,368 |  | 5,378 |  | 6,519 |  | 7,762 |  | 8,72 | 9,779 | 10,82 |
|  |  | - федеральный бюджет | 0,731 |  |  |  | 0,179 |  | 0,184 |  |  |  | 0,184 |  | 0,184 |
|  | Большеолыпское | - региональный бюджет | 1,098 |  |  |  | 0,267 |  | 0,277 |  |  |  | 0,277 |  | 0,277 |
|  |  | - районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники | 4,267 |  |  |  | 1,042 |  | 1,075 |  |  |  | 1,075 |  | 1,075 |
|  |  | - федеральный бюджет | 0,19 |  |  |  |  |  |  |  | 0,19 |  |  |  |  |
|  |  | - региональный бюджет | 0,285 |  |  |  |  |  |  |  | 0,285 |  |  |  |  |
|  | Гыинское | - районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники | 1,109 |  |  |  |  |  |  |  | 1,109 |  |  |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабалудское | - районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет | 0,196 |  |  |  |  |  |  |  | 0,196 |  |  |  |  |
|  |  | - региональный бюджет | 0,294 |  |  |  |  |  |  |  | 0,294 |  |  |  |  |
|  | Кезское | - районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники | 1,142 |  |  |  |  |  |  |  | 1,142 |  |  |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет | 0,736 |  | 0,19 |  |  |  | 0,19 |  |  |  | 0,178 |  | 0,178 |
|  |  | - региональный бюджет | 1,106 |  | 0,285 |  |  |  | 0,285 |  |  |  | 0,268 |  | 0,268 |
|  | Ключевское | - районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники | 4,302 |  | 1,109 |  |  |  | 1,109 |  |  |  | 1,042 |  | 1,042 |
|  |  | - федеральный бюджет | 0,95 |  | 0,196 |  |  |  |  |  |  |  | 0,19 | 0,178 | 0,386 |
|  |  | - региональный бюджет | 1,426 |  | 0,294 |  |  |  |  |  |  |  | 0,285 | 0,268 | 0,579 |
|  | Кулигинское | - районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники | 5,544 |  | 1,142 |  |  |  |  |  |  |  | 1,109 | 1,042 | 2,251 |
|  |  | - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кузьминское | - районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет | 0,38 |  |  |  |  |  |  |  | 0,19 |  |  | 0,19 |  |
|  |  | - региональный бюджет | 0,57 |  |  |  |  |  |  |  | 0,285 |  |  | 0,285 |  |
|  | Мысовское | - районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники | 2,218 |  |  |  |  |  |  |  | 1,109 |  |  | 1,109 |  |
|  |  | - федеральный бюджет | 0,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,19 |  |
|  |  | - региональный бюджет | 0,285 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,285 |  |
|  | Новоунтемское | - районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники | 1,109 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,109 |  |
|  |  | - федеральный бюджет | 0,38 |  |  |  | 0,19 |  |  |  |  |  |  |  | 0,19 |
|  |  | - региональный бюджет | 0,57 |  |  |  | 0,285 |  |  |  |  |  |  |  | 0,285 |
|  | Поломское | - районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники | 2,218 |  |  |  | 1,109 |  |  |  |  |  |  |  | 1,109 |
|  |  | - федеральный бюджет | 0,76 |  |  |  |  |  | 0,19 |  |  |  | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
|  |  | - региональный бюджет | 1,14 |  |  |  |  |  | 0,285 |  |  |  | 0,285 | 0,285 | 0,285 |
|  | Сосновоборское | - районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники | 4,436 |  |  |  |  |  | 1,109 |  |  |  | 1,109 | 1,109 | 1,109 |
|  |  | - федеральный бюджет | 1,248 |  | 0,173 |  | 0,179 |  | 0,179 |  |  |  | 0,383 | 0,167 | 0,167 |
|  |  | - региональный бюджет | 1,87 |  | 0,259 |  | 0,267 |  | 0,267 |  |  |  | 0,575 | 0,251 | 0,251 |
|  | Степаненское | - районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники | 7,274 |  | 1,008 |  | 1,042 |  | 1,042 |  |  |  | 2,234 | 0,974 | 0,974 |
|  |  | - федеральный бюджет | 0,57 |  |  |  |  |  |  |  | 0,19 |  |  | 0,19 | 0,19 |
|  |  | - региональный бюджет | 0,855 |  |  |  |  |  |  |  | 0,285 |  |  | 0,285 | 0,285 |
|  | Сюрзинское | - районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники | 3,327 |  |  |  |  |  |  |  | 1,109 |  |  | 1,109 | 1,109 |
|  |  | - федеральный бюджет | 1,514 |  | 0,19 |  | 0,184 |  | 0,19 |  | 0,38 |  | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
|  |  | - региональный бюджет | 2,271 |  | 0,285 |  | 0,276 |  | 0,285 |  | 0,57 |  | 0,285 | 0,285 | 0,285 |
|  | Чепецкое | - районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники | 8,839 |  | 1,109 |  | 1,076 |  | 1,109 |  | 2,218 |  | 1,109 | 1,109 | 1,109 |
|  |  | - федеральный бюджет | 1,294 |  |  |  | 0,19 |  | 0,184 |  | 0,184 |  | 0,178 | 0,38 | 0,178 |
|  |  | - региональный бюджет | 1,945 |  |  |  | 0,285 |  | 0,277 |  | 0,277 |  | 0,268 | 0,57 | 0,268 |
|  | Юскинское | - районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники | 7,561 |  |  |  | 1,109 |  | 1,075 |  | 1,075 |  | 1,042 | 2,218 | 1,042 |
| 2. | Строительство (приобретение) жилья в сельских поселениях Муниципального района для молодых семей и молодых специалистов– всего | Объем финансирования – всего, | 91,1 |  | 8,1 |  | 9,9 |  | 11,4 |  | 12,8 |  | 14,6 | 16,3 | 18 |
|  |  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе в разрезе сельских поселений: | - федеральный бюджет | 37,6 |  | 3,4 |  | 4,1 |  | 4,7 |  | 5,3 |  | 6 | 6,7 | 7,4 |
|  |  | - региональный бюджет | 26,1 |  | 2,3 |  | 2,8 |  | 3,3 |  | 3,7 |  | 4,2 | 4,7 | 5,2 |
|  |  | - районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники | 27,3 |  | 2,4 |  | 3 |  | 3,4 |  | 3,8 |  | 4,4 | 4,9 | 5,4 |
|  |  | - федеральный бюджет | 6,146 |  | 0,714 |  | 0,694 |  | 0,694 |  | 1,328 |  | 0,694 | 1,328 | 0,694 |
|  |  | - региональный бюджет | 4,27 |  | 0,496 |  | 0,482 |  | 0,482 |  | 0,923 |  | 0,482 | 0,923 | 0,482 |
|  | Большеолыпское | - районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники | 4,464 |  | 0,518 |  | 0,504 |  | 0,504 |  | 0,965 |  | 0,504 | 0,965 | 0,504 |
|  |  | - федеральный бюджет | 4,678 |  |  |  | 0,694 |  |  |  |  |  | 1,328 | 1,328 | 1,328 |
|  |  | - региональный бюджет | 3,251 |  |  |  | 0,482 |  |  |  |  |  | 0,923 | 0,923 | 0,923 |
|  | Гыинское | - районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники | 3,399 |  |  |  | 0,504 |  |  |  |  |  | 0,965 | 0,965 | 0,965 |
|  |  | - федеральный бюджет | 0,664 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,664 |
|  |  | - региональный бюджет | 0,461 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,461 |
|  | Кабалудское | - районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники | 0,483 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,483 |
|  |  | - федеральный бюджет | 3,986 |  |  |  |  |  | 0,674 |  |  |  | 1,309 | 0,694 | 1,309 |
|  |  | - региональный бюджет | 2,768 |  |  |  |  |  | 0,468 |  |  |  | 0,909 | 0,482 | 0,909 |
|  | Кезское | - районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники | 2,894 |  |  |  |  |  | 0,49 |  |  |  | 0,95 | 0,504 | 0,95 |
|  |  | - федеральный бюджет | 2,696 |  |  |  |  |  |  |  | 0,654 |  | 0,694 | 0,654 | 0,694 |
|  |  | - региональный бюджет | 1,874 |  |  |  |  |  |  |  | 0,455 |  | 0,482 | 0,455 | 0,482 |
|  | Ключевское | - районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники | 1,958 |  |  |  |  |  |  |  | 0,475 |  | 0,504 | 0,475 | 0,504 |
|  |  | - федеральный бюджет | 2,676 |  | 0,674 |  | 0,654 |  | 0,654 |  |  |  |  | 0,694 |  |
|  |  | - региональный бюджет | 1,86 |  | 0,468 |  | 0,455 |  | 0,455 |  |  |  |  | 0,482 |  |
|  | Кулигинское | - районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники | 1,944 |  | 0,49 |  | 0,475 |  | 0,475 |  |  |  |  | 0,504 |  |
|  |  | - федеральный бюджет | 0,654 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,654 |  |
|  |  | - региональный бюджет | 0,455 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,455 |  |
|  | Мысовское | - районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники | 0,475 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,475 |  |
|  |  | - федеральный бюджет | 1,962 |  | 0,654 |  | 0,654 |  | 0,654 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - региональный бюджет | 1,365 |  | 0,455 |  | 0,455 |  | 0,455 |  |  |  |  |  |  |
|  | Новоунтемское | - районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники | 1,425 |  | 0,475 |  | 0,475 |  | 0,475 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет | 1,308 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,654 |  | 0,654 |
|  |  | - региональный бюджет | 0,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,455 |  | 0,455 |
|  | Поломское | - районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники | 0,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,475 |  | 0,475 |
|  |  | - федеральный бюджет | 1,308 |  |  |  |  |  |  |  | 0,654 |  | 0,654 |  |  |
|  |  | - региональный бюджет | 0,91 |  |  |  |  |  |  |  | 0,455 |  | 0,455 |  |  |
|  | Сосновоборское | - районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники | 0,95 |  |  |  |  |  |  |  | 0,475 |  | 0,475 |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет | 0,654 |  |  |  |  |  |  |  | 0,654 |  |  |  |  |
|  |  | - региональный бюджет | 0,455 |  |  |  |  |  |  |  | 0,455 |  |  |  |  |
|  | Степаненское | - районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники | 0,475 |  |  |  |  |  |  |  | 0,475 |  |  |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет | 6,127 |  | 0,654 |  | 0,694 |  | 0,694 |  | 1,309 |  | 1,388 | 1,388 | 1,388 |
|  |  | - региональный бюджет | 4,256 |  | 0,455 |  | 0,482 |  | 0,482 |  | 0,909 |  |  | 0,964 | 0,964 |
|  | Сюрзинское | - районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники | 4,449 |  | 0,475 |  | 0,504 |  | 0,504 |  | 0,95 |  |  | 1,008 | 1,008 |
|  |  | - федеральный бюджет | 0,654 |  |  |  |  |  | 0,654 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - региональный бюджет | 0,455 |  |  |  |  |  | 0,455 |  |  |  |  |  |  |
|  | Чепецкое | - районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники | 0,475 |  |  |  |  |  | 0,475 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет | 1,328 |  | 0,654 |  | 0,674 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - региональный бюджет | 0,923 |  | 0,455 |  | 0,468 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Юскинское | - районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники | 0,965 |  | 0,475 |  | 0,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Строительство общеобразовательных учреждений – всего в том числе в разрезе сельских поселений: | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 550 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 250 |  |  |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - региональный бюджет | 550 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 250 |  |  |  |  |
|  |  | - районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Степаненское | всего, млн.руб. | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - региональный бюджет | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кезское | всего, млн.руб. | 250 |  |  |  |  |  |  |  | 250 |  |  |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - региональный бюджет | 250 |  |  |  |  |  |  |  | 250 |  |  |  |  |
|  |  | - районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Чепецкое | всего, млн.руб. | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - региональный бюджет | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Юскинское | всего, млн.руб. | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - региональный бюджет | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Строительство фельдшерско-акушерских пунктов и офисов врача общей практики– всего, |  | 95 |  | 10 |  | 55 |  | 10 |  | 10 |  |  | 5 | 5 |
|  |  | Объем финансирования – всего, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе в разрезе сельских поселений: | - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - региональный бюджет | 95 |  | 10 |  | 55 |  | 10 |  | 10 |  |  | 5 | 5 |
|  |  | - районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Чепецкое | всего, млн.руб. | 55 |  |  |  | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - региональный бюджет | 55 |  |  |  | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кузьминское | всего, млн.руб. | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  |
|  |  | - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - региональный бюджет | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  |
|  |  | - районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Степаненское | всего, млн.руб. | 5 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - региональный бюджет | 5 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Новоунтемское | всего, млн.руб. | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - региональный бюджет | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ключевское | всего, млн.руб. | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - региональный бюджет | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Большеолыпское | всего, млн.руб. | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |
|  |  | - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - региональный бюджет | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |
|  |  | - районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сосновоборское | всего, млн.руб. | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |
|  |  | - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - региональный бюджет | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |
|  |  | - районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. 6. | Строительство культурно-досуговых учреждений – всего |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - региональный бюджет | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Юскинское | всего, млн.руб. | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - региональный бюджет | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство плоскостных спортивных сооружений– всего | Объем финансирования – всего, | 3 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - региональный бюджет | 3 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | - районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Степаненское | всего, млн.руб. | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - региональный бюджет | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кезское | всего, млн.руб. | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - региональный бюджет | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | - районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Юскинское | всего, млн.руб. | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - региональный бюджет | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Строительство распределительных сетей газопровода – всего, в том числе в разрезе сельских поселений: | Объем финансирования – всего, | 41,6 |  |  |  |  |  |  |  | 41,6 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет | 41,6 |  |  |  |  |  |  |  | 41,6 |  |  |  |  |
|  |  | - региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Большеолыпское | всего, млн.руб. | 14,6 |  |  |  |  |  |  |  | 14,6 |  |  |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет | 14,6 |  |  |  |  |  |  |  | 14,6 |  |  |  |  |
|  |  | - региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ключевское | всего, млн.руб. | 7 |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет | 7 |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |
|  |  | - региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Гыинское | всего, млн.руб. | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  | - региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Степаненское | всего, млн.руб. | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  | - региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Строительство локальных сетей водоснабжения – всего, в том числе в разрезе сельских поселений | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 44,5 |  | 14 |  | 16,5 |  | 7,5 |  |  |  | 4,9 | 1,6 |  |
|  |  | - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - региональный бюджет | 33,3 |  | 7,3 |  | 12 |  | 7,5 |  |  |  | 4,9 | 1,6 |  |
|  |  | - районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники | 11,2 |  | 6,7 |  | 4,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Большеолыпское | всего, млн.руб. | 6,7 |  | 6,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники | 6,7 |  | 6,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кезское | всего, млн.руб. | 16,5 |  | 4,5 |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - региональный бюджет | 16,5 |  | 4,5 |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Новоунтемское | всего, млн.руб. | 2,8 |  | 2,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - региональный бюджет | 2,8 |  | 2,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ключевское | всего, млн.руб. | 4,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,9 |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - региональный бюджет | 4,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,9 |  |  |
|  |  | - районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Чепецкое | всего, млн.руб. | 1,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,6 |  |
|  |  | - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - региональный бюджет | 1,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,6 |  |
|  |  | - районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кулигинское | всего, млн.руб. | 7,5 |  |  |  |  |  | 7,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - региональный бюджет | 7,5 |  |  |  |  |  | 7,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мысовское | всего, млн.руб. | 4,5 |  |  |  | 4,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники | 4,5 |  |  |  | 4,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  | Объем финансирования – всего, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку – всего, в том числе в разрезе сельских поселений: | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Реализации проектов местных инициатив граждан, проживающих на территории сельских поселений Муниципального района- всего, в том числе в разрезе сельских поселений: | Объем финансирования – всего, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Реализация проектов (мероприятий) по поощрению и популяризации достижений в развитии сельских поселений Муниципального района | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Итого по всем мероприятиям Программы | Объем финансирования – всего, | 1001,4 |  | 139,34 |  | 290,08 |  | 138,212 |  | 326,488 |  | 31,956 | 36,868 | 38,456 |
|  |  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет | 88,339 |  | 4,149 |  | 5,022 |  | 5,817 |  | 48,23 |  | 7,493 | 8,375 | 9,253 |
|  |  | - региональный бюджет | 821,115 |  | 121,723 |  | 272,18 |  | 122,476 |  | 266,696 |  | 11,343 | 13,814 | 12,983 |
|  |  | - районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники | 91,846 |  | 13,468 |  | 12,878 |  | 9,919 |  | 11,562 |  | 13,12 | 14,679 | 16,22 |

- Механизм реализации Программы

Муниципальным заказчиком и разработчиком Программы является Администрация Муниципального района.

Администрация Муниципального района:

- несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприятий, обеспечивает целевое и эффективное использование средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы;

- разрабатывает и принимает на уровне муниципального образования нормативные документы, необходимые для эффективной реализации мероприятий Программы;

- обеспечивает своевременную подготовку проектной документации на строительство (реконструкцию) объектов социальной и инженерной инфраструктуры, осуществляемое в рамках реализации Программы;

- вносит предложения по уточнению затрат по мероприятиям Программы на очередной финансовый год;

- заключает соглашения с уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации о предоставлении субсидий на софинансирование мероприятий Программы;

- осуществляет ведение ежеквартальной отчетности о реализации мероприятий  Программы;

- осуществляет подготовку информации о ходе реализации мероприятий Программы;

- организует размещение на официальном сайте муниципального заказчика в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о ходе и результатах реализации мероприятий Программы.

- Оценка социально-экономической и экологической эффективности реализации Программы

Использование комплексного подхода к повышению уровня комфортности проживания в сельских поселениях Муниципального района будет способствовать созданию благоприятных условий для повышения инвестиционной активности в агропромышленном секторе экономики района, созданию новых рабочих мест, расширению налогооблагаемой базы местного бюджета.

Программа носит социально ориентированный характер. Приоритетными направлениями ее реализации являются комплексное обустройство сельских поселений и содействие улучшению жилищных условий сельского населения района.

В совокупности указанные мероприятия направлены на облегчение условий труда и быта сельского населения и наряду с другими мерами содействия улучшению демографической ситуации способствуют  увеличению продолжительности жизни и рождаемости в муниципальном образовании.

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых значений целевых индикаторов и показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов и показателей.