АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  «КЕЗСКИЙ РАЙОН»

«КЕЗ ЁРОС» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   09 июня 2011 года 									№  961

пос. Кез

Об утверждении муниципальной целевой Программы «Пожарная безопасность учреждений здравоохранения Кезского района на 2011-2015 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», руководствуясь Уставом муниципального образования «Кезский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

Утвердить муниципальную целевую Программу «Пожарная безопасность учреждений здравоохранения Кезского района на 2011-2015 годы»

Глава Администрации

МО «Кезский район»						И.О. Богданов

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации

МО «Кезский район»

от 09 июня 2011 года № 961

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

" ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЕЗСКОГО РАЙОНА

НА 2011 - 2015 ГОДЫ "

- ПАСПОРТ

Муниципальной  целевой программы "Пожарная безопасность  учреждений здравоохранения Кезского района на 2011 - 2015 годы"

| Наименование программы | Муниципальная целевая программа «Пожарная безопасность учреждений здравоохранения Кезского района на 2011-2015 годы» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Цель программы | Создание условий, необходимых для предотвращения пожаров и чрезвычайных ситуаций, повышение уровня противопожарной защиты зданий и сооружений, недопущение травматизма и гибели пациентов и сотрудников на объектах системы здравоохранения Кезского района Удмуртской Республики |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Федеральный закон от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» |
| Заказчик программы | МУЗ «Кезская ЦРБ» |
| Разработчик программы | МУЗ «Кезская ЦРБ» |
| Исполнитель программы | МУЗ «Кезская ЦРБ» |
| Задачи программы | Создание единой системы безопасного функционирования объектов здравоохранения: -объединение усилий органов исполнительной власти, учреждений и организаций, правоохранительных и надзорных органов по повышению безопасности жизнедеятельности учреждений здравоохранения. |
| Сроки реализации программы | 2011-2015 годы |
| Основные мероприятия программы | Способы обнаружения, передачи информации и тушения пожара: - устройство систем пожарной сигнализации (установок и систем пожарной сигнализации); - срабатывание автоматических систем противопожарной защиты зданий и сооружений на пульт централизованного наблюдения подразделения МЧС России; - первичные средства пожаротушения. Способы защиты людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара: - применение огнезащитных составов; - устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре; - применение средств, обеспечивающих ограничение распространения пожара за пределы очага объемно-планировочных решений; - установка противопожарных дверей, люков, обеспечивающих нормативное значение пределов, огнестойкости этих конструкций. |
| Планируемые результаты реализации программы | - улучшение качества пожарной безопасности объектов здравоохранения Кезского района; - повышение пожарной безопасности ; - недопущение человеческих жертв и уменьшение материального ущерба от чрезвычайных ситуаций и пожаров. |
| Объём и источники финансирования программы | Ориентировочный объем средств из бюджета МО «Кезский район», необходимых на реализацию Программы, составляет 5001,1 тыс.руб. в т.ч Источники; 2011; 2012; 2013; 2014; 2015; Всего (2011-2015 годы). Местный бюджет; 3479,7; 398,0; 398,0; 398,0; 298,0; 5001,1. РБ; -; -; -; -; -. ВБ; -; -; -; -; -. Объемы финансирования из бюджета Удмуртской Республики носят ориентировочный характер и подлежат ежегодной корректировке в соответствии с законом Удмуртской Республики о бюджете Удмуртской Республики. Объем средств из бюджета муниципального образования «Кезский район» выделяется в пределах текущего финансирования в соответствии с Решением районного Совета депутатов о бюджете МО «Кезский район» |

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, СФЕРЫ ДЕЙСТВИЯ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ, СОЦИАЛЬНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Характер проблем необходимо разделить на несколько составляющих, при этом каждая из них тесно связана с другими и негативно отражается на конечном результате.

Одной из составляющих проблемы является обеспечение пожарной безопасности объектов здравоохранения Кезского района.

Второй составляющей рассматриваемой проблемы несвоевременное сообщение на пульт централизованного наблюдения подразделения МЧС России.

На территории Кезского района расположено 52 объекта здравоохранения остаточной балансовой стоимостью 61 774 472 рублей и материальных ценностей на сумму 100 456 145 рублей.

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВЫМ МЕТОДОМ

Для преодоления сложившихся негативных тенденций, в целях придания системности и скоординированности деятельности органов государственной власти Удмуртской Республики и органов местного самоуправления в области пожарной безопасности необходимо применение программно-целевого метода.

Применение программно-целевого метода позволит создать условия для обеспечения безопасности граждан, сохранения имущества, повышения эффективности системы предупреждения и тушения пожаров, оперативности реагирования на основе:

Определение целей, задач, состава структуры мероприятий и запланированных результатов;

Концентрации и планового распределения ресурсов по реализации мероприятий.

4. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ СРОКОВ И ЭТАПОВ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ

Целью Программы является повышение защищенности объектов здравоохранения Кезского района от пожаров, обеспечение необходимых условий безопасной жизнедеятельности  и устойчивого социально-экономического развития Кезского района.

Основными задачами Программы являются:

- создание единой системы безопасного функционирования объектов здравоохранения;

- объединение усилий органов исполнительной власти, учреждений и организаций, правоохранительных и надзорных органов по повышению безопасности жизнедеятельности учреждений здравоохранения;

5. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Реализация плана мероприятий Программы будет осуществляться в один этап в течение 5 лет (2011-2015 годы). План мероприятий Программы приведен в приложении 1 к настоящей Программе.

6.  МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕВОЙ РОГРАММЫ

Программа предполагает использование следующих принципов , обеспечивающих обоснованный выбор программных мероприятий и сбалансированное решение основного комплекса задач:

- системный подход, комплексность, концентрация на приоритетных направлениях;

- оценка потребностей в финансовых средствах;

Реализация Программы осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Удмуртской Республики.

Заказчиком Программы является МУЗ «Кезская ЦРБ»

Основным исполнителем мероприятий Программы является МУЗ «Кезская ЦРБ»

7. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета МО «Кезский район».

Общий объем финансирования  мероприятий Программы, составляет  5001,1 тыс.руб. в т.ч

| Источники | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Всего (2011-2015 годы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Местный бюджет | 3479,7 | 398,0 | 398,0 | 398,0 | 298,0 | 5001,1 |
| РБ | - | - | - | - | - |  |
| ВБ | - | - | - | - | - |  |

Объемы финансирования из бюджета Удмуртской Республики носят ориентировочный характер и подлежат ежегодной корректировке в соответствии с законом Удмуртской Республики о бюджете Удмуртской Республики. Объем средств из бюджета муниципального образования «Кезский район» выделяется в пределах текущего финансирования в соответствии с Решением районного Совета депутатов о бюджете МО «Кезский район»

- ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ  ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММОЙ

Управление реализацией Программы осуществляется заказчиком Программы и включает в себя комплекс организационных мер по реализации Программы.

Заказчик Программы обеспечивает реализацию Программы в соответствии с утвержденным планом мероприятий и в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели законом Удмуртской Республики о бюджете Удмуртской Республики, бюджетом Кезского района.

9. КОНТРОЛЬ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ

Контроль за реализацией Программы осуществляет заказчик Программы в соответствии с законодательством.

10. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ (ЭКОЛОГИЧЕСКИХ) РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

При оценке эффективности программы рассматриваются следующие основные аспекты: социальные и экономические результаты. При этом под результатами понимаются:

- Снижение рисков возникновения пожаров;

- Снижение травматизма и гибели при пожарах;

- Повышение пожарной безопасности объектов здравоохранения;

- Социальные последствия характеризуются сохранением здоровья и трудоспособности населения.

- Результатами реализации программных мероприятий являются прямые позитивные воздействия на социальную, демографическую и экологическую ситуацию.

- Экономическая эффективность мероприятий Программы, обеспечивающих снижение рисков пожаров, повышение безопасности объектов здравоохранения, оценивается путем сравнения размера предотвращения ущерба от социальных и экономических последствий пожаров с размером затрат на эти мероприятия и размером непредотвращенного ущерба.

- Эффективность реализации программы определяется степенью достижения показателей Программы, в качестве которого выбрано спасение материальных ценностей на объектах здравоохранения Кезского района.

Целевые индикаторы и показатели эффективности

| № п/п | Наименование целевого индикатора и показателя эффективности | Ед. изме-рения | Базовый показатель по программе 2010 год | Очередной финансовый год 2011 г. | Плановый период |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | Численность пациентов и сотрудников, находящихся в условиях, не отвечающих правилам пожарной безопасности | Чел. | 728 | 582 | 436 | 290 | 145 | 0 |
| 2 | Обеспеченность учреждений здравоохранения первичными средствами пожаротушения и средствами индивидуальной защиты | % | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 |
| 3 | Повышение уровня обучения сотрудников учреждений здравоохранения требованиям пожарной безопасности | % | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| Показатели эффективности: бюджетной , социальной , экономической |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество пожаров | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

11. ОЦЕНКА РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Программа разработана на основе определенных предположений относительно капитальных и текущих затрат. Вне зависимости от качества и обоснованности этих предположений будущее развитие событий, связанных с развитием программы, неоднозначно.

Финансовый риск реализации Программы представляет собой замедление формирования действенной системы предупреждения пожаров. Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов.

Административный риск представляет собой невыполнение в полном объеме финансовых обязательств, что приведет к невыполнению целей и задач Программы, обусловленному:

- срывом мероприятий и не достижением целевых показателей;

- неэффективным использованием ресурсов;

- повышением вероятности неконтролируемого влияния негативных факторов на реализацию Программы.

Изменение социально-экономической ситуации в Кезском районе и Удмуртской Республике также может привести к не достижению конечных результатов Программы.

Способом ограничения риска является своевременная корректировка целей и сроков реализации программы, а также плана мероприятий Программы.

Приложение

к Программе "Пожарная безопасность  учреждений

здравоохранения Кезского района на 2011 - 2015 годы"

План мероприятий по пожарной безопасности в МУЗ «Кезская ЦРБ» на 2011-2015 гг

| № п/п | Мероприятия | Экономический расчет | Стоимость (в тыс. руб.) цены на 2010г |  |  |  |  | 2011-2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| 1 | Ремонт, монтаж, модернизация АПС и систем оповещения людей при пожаре | Администрация450м2 х150руб.=67,5т.р | 67,5 |  |  |  |  | 67,5 |
|  |  | Стоматол-ое от-ие 660м2 х150руб.=99,0т.р | 99,0 |  |  |  |  | 99,0 |
|  |  | Автоклав.-прачка300м2 х150руб.=45,0т.р. | 45,0 |  |  |  |  | 45,0 |
|  |  | Морг 250м2 х 150 руб.= 37,5 т.р. | 37,5 |  |  |  |  | 37,5 |
|  |  | Пищеблок300м2 х 150 руб.= 45,0 т.р. | 45,0 |  |  |  |  | 45,0 |
|  |  | Столярная 120м2 х150руб.=18.0т.р | 18,0 |  |  |  |  | 18,0 |
|  |  | Архив180м2 х 150 руб.= 27,0 т.р. | 27,0 |  |  |  |  | 27,0 |
|  |  | Гараж 425 м2 х 150 руб.= 63,8 т.р. | 63,8 |  |  |  |  | 63,8 |
|  |  | Чепецкая В.А700 м2 х 150руб=105,0т.р | 105,0 |  |  |  |  | 105,0 |
|  |  | ФАП 2220м2 х 150 руб. = 333,0 т.р. | 333,0 |  |  |  |  | 333,0 |
|  |  | ИТОГО: 840,8т.р. | 840,8 |  |  |  |  | 840,8 |
| 2 | Техническое обслуживание АПС и систем оповещения людей при пожаре | МУЗ»Кезская ЦРБ»12м-в х 18т.р=216т.р | 216,0 | 216,0 | 216,0 | 216,0 | 216,0 | 1080,0 |
|  |  | ИТОГО:1080,0т.р |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ремонт электропроводки, электрооборудования, монтаж аварийного освещения |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Лечебныйкорпус2880м2 х110 руб. =316,8т.р. | 316,8 |  |  |  |  | 316,8 |
|  |  | Кулигинская УБ 1800м2 х 110 руб. =198,0т.р. | 198,0 |  |  |  |  | 198,0 |
|  |  | ИТОГО: 514,8т.р | 514,8 |  |  |  |  | 514,8 |
| 4 | Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений | Поликлиника 1500м2 х 100 руб.= 150,0 т.р. | 150,0 |  |  |  |  | 150,0 |
|  |  | Лечебный корпус1440 м2 х 100 руб.=144,0 т.р | 144,0 |  |  |  |  | 144,0 |
|  |  | Инфекционное отделение 460м2х100 руб.=46,0 т.р. | 46,0 |  |  |  |  | 46,0 |
|  |  | СЭС460 м2 х 100 руб.=46,0 т.р. | 46,0 |  |  |  |  | 46,0 |
|  |  | Администрация460м2 х100руб.=46,0т,р | 46,0 |  |  |  |  | 46,0 |
|  |  | Чепецкая У.Б 240м2 х 100 руб.= 24,0 т.р. | 24,0 |  |  |  |  | 24,0 |
|  |  | Кулигинская УБ 525м2 х 100 руб.= 52,5т.р. | 52,5 |  |  |  |  | 52,5 |
|  |  | Кузьминская ВА300м2 х 100 руб. = 30,0 т.р. | 30,0 |  |  |  |  | 30,0 |
|  |  | Архив180м2 х100руб.=18,0т.р | 18,0 |  |  |  |  | 18,0 |
|  |  | Гараж150м2 х100руб.=15,0т.р | 15,0 |  |  |  |  | 15,0 |
|  |  | ФАП 500мх100руб.=50,0т.р | 50,0 |  |  |  |  | 50,0 |
|  |  | ИТОГО:621,5т.р. | 621,5 |  |  |  |  | 621,5 |
| 5 | Замена горючей отделки путей эвакуации (стены, пол, потолок) на негорючую | Администрация 100 м2х170руб.=17,0т.р. | 17,0 |  |  |  |  | 17,0 |
|  |  | Инфекционное отделение 448м2 х 170 руб. =76,2т.р. | 76,2 |  |  |  |  | 76,2 |
|  |  | Стоматология 300 м2 х 170 руб. =51,0 т.р. | 51,0 |  |  |  |  | 51,0 |
|  |  | ИТОГО: 144,2т.р. | 144,2 |  |  |  |  | 144,2 |
| 6 | Приобретение первичных средств пожаротушения (огнетушителей), их техническое обслуживание | МУЗ»Кезская ЦРБ»200шт.х650руб.=130,0т.р. | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 130,0 |
|  |  | ИТОГО:130,0т.р |  |  |  |  |  |  |
|  | Тех. обслуживание | 160шт.х100руб.=16,0т.р. | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 80,0 |
|  |  | ИТОГО:80,0т.р. |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Установить противопожарные двери | Поликлиника 18,0 т.р. х 1 двери = 18,0 т.р. | 18,0 |  |  |  |  | 18,0 |
|  |  | Лечебный корпус 18,0 т.р. х 1 двери =18,0 т.р. | 18,0 |  |  |  |  | 18,0 |
|  |  | Кулигинская УБ 18,0 т.р. х 1 двери = 18,0 т.р. | 18,0 |  |  |  |  | 18,0 |
|  |  | ИТОГО: 54,0 т.р. | 54,0 |  |  |  |  | 54,0 |
| 8 | Ремонт и тех. обслуживание систем наружного противопо-жарного водоснабжения (по-жарные гидранты, искусстве-нные водоемы) и их обознач. | МУЗ «Кезская ЦРБ» | 100,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 120,0 |
|  |  | Кулигинская УБ | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 25,0 |
|  |  | ИТОГО:145,0т,р | 145 | 20 | 20 | 20 | 20 | 145 |
| 9 | Заменить в оконных проемах зданий глухие металлические решетки на распашные | Баклаборатория 2,0 т.р. х 18 окон = 36,0 т.р. | 36,0 |  |  |  |  | 36,0 |
|  |  | ИТОГО:36,0т,р |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Проверка работоспособности, техническое обслуживание и комплектация в соответствие с нормами внутреннего про-тивопожарного водопровода | Лечебный корпус 1,0 руб х 8 замер= 8,0 т.р | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 40,0 |
|  |  | Поликлиника 1,0 руб х 8 замера=8,0 т.р | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 40,0 |
|  |  | Детское отделение 1,0 руб х 2 замер = 2,0 т.р | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 10,0 |
|  |  | Инфекционное от-ие 1,0 руб х 8 замер= 8,0 т.р | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 40,0 |
|  |  | ИТОГО: 130,0 т.р | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 130 |
| 11 | Приобретение для обслуживающего персонала индивидуальных средств фильтрующего действия для защиты органов дыхания | МУЗ «Кезская ЦРБ»60шт.х 2000р.= 120,0т.р. | 70,0 |  |  |  | 120,0 | 190,0 |
|  |  | ИТОГО: 190,0т.р. |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Обеспечение зданий средства-ми телефонной связи, выход на ЕДДС | МУЗ «Кезская ЦРБ» выход на ЕДДС | 130,0 | 104,0 | 104,0 |  |  | 338,0 |
|  |  | ИТОГО: 338,0 т.р. |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Приобретение знаков безопасности | МУЗ»Кезская ЦРБ» 30руб.х200знаков=6,0т.р | 3,0 |  |  |  | 3,0 | 6,0 |
|  |  | ИТОГО: 6,0 т.р. |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Обучение ответственных за обеспечение пожарной безопасности по программе ПТМ | МУЗ «Кезская ЦРБ» 1,0 т.р. х 4 чел. =4,0 т.р | 4,0 |  |  | 4,0 |  | 8,0 |
|  |  | ИТОГО: 8,0т.р. |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Установка устройств для самозакрывания дверей в лестничных клетках | Муз «Кезская ЦРБ» 10шт. х 1,2 т.р. =12 т.р. | 12,0 |  |  |  |  | 12,0 |
|  |  | ИТОГО:12,0 т.р. |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Приобретение пожарного оборудования ( пож. щит с набором инструментов, лестницы, насосы, спас. Комплекты, установка сертифицированных пожарных шкафов и т.д.) | МУЗ «Кезская ЦРБ» . | 150,0 |  |  |  |  | 150,0 |
|  |  | ИТОГО: 150,0 т.р. |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Приобретение элект. фонарей | МУЗ «Кезская ЦРБ» 16 шт. х 650 = 10,4 т.р. | 10,4 |  |  |  | 10,4 | 20,8 |
|  |  | ИТОГО:20,8т.р |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Ремонт, монтаж эваковыходов, кровли | Администрация монтаж эваковыхода . | 100,0 |  |  |  |  | 100,0 |
|  |  | Стоматология монтаж эваковыхода | 50,0 |  |  |  |  | 50,0 |
|  |  | ИТОГО: 150, 0 т.р. |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Установка молниезащиты документации на нее | МУЗ «Кезская ЦРБ» | 200,0 |  |  |  |  | 200,0 |
|  |  | Кулигинская ВА | 50,0 |  |  |  |  | 50,0 |
|  |  | Чепецкая ВА | 50,0 |  |  |  |  | 50,0 |
|  |  | Кузьминская ВА | 50,0 |  |  |  |  | 50,0 |
|  |  | ИТОГО: 350,0 т.р. | 350,0 |  |  |  |  | 350,0 |
| ВСЕГО:5001,1 т.р |  |  | 3479,7 | 398,0 | 398,0 | 298,0 | 427,4 | 5001,1 |

Главный врач МУЗ «Кезская ЦРБ»:                                                                              Т.А. Герасимова

Заместитель главного государственного

инспектора Балезинского,Дебеского,Кезского р-ов

по пожарному надзору ст.л-нт. Внутренней службы                                                  И.С.Макаров