АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КЕЗСКИЙ РАЙОН УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ»

«УДМУРТ ЭЛЬКУНЫСЬ КЕЗ ЁРОС МУНИЦИПАЛ  ОКРУГ»

МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  23 августа 2023 года 								№  1414

п. Кез

О ходе реализации проектов по благоустройству

сельских территорий

Заслушав на заседании коллегии Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Кезский район Удмуртской Республики» информацию главного специалиста-эксперта отдела экономики, анализа, прогноза и инвестиций о проекте постановления «О ходе реализации проектов по благоустройству сельских территорий», руководствуясь Уставом муниципального образования «Муниципальный округ Кезский район Удмуртской Республики», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Информацию о ходе реализации   проектов по благоустройству сельских территорий принять к сведению (прилагается).

2. В срок до 10 сентября 2023 года подготовить ведомости объемов работ на бюджетную часть и внебюджетную часть по проектам, набравшим максимальное количество баллов в конкурсном отборе общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий на 2024 год:

2.1 начальнику территориального отдела  «Кезский» Назарову Д.А. по следующим проектам:

-Обустройство пешеходной дорожки, ремонт дорожного полотна по ул. Пушкина, обустройство автомобильной парковки на перекрестке улиц Ленина и Пушкина в поселке Кез;

-Благоустройство общественной территории по улице Кирова в поселке Кез;

-Благоустройство общественного пространства по улице Пушкина в поселке Кез;

- Обустройство спортивной универсальной площадки по улице Герцена в поселке Кез;

- Благоустройство улицы Кутузова в поселке Кез;

- Благоустройство территории Кезского дома культуры;

- Ремонт дорожного полотна, обустройство водоотведения для ливневых стоков по улице Ардашева, обустройство детской игровой площадки и велопарковки по ул. Ключевая в п. Кез;

2.2 начальнику территориального отдела «Юскинский» Суховой В.П. по следующим проектам:

-Ремонтно-восстановительные работы автомобильной дороги по ул. Труда с. Юски Кезского района Удмуртской Республики;

- Ремонтно-восстановительные работы автомобильной дороги по ул. Механизаторов д. Новый Унтем  Кезского района Удмуртской Республики;

- Ремонтно-восстановительные работы автомобильной дороги по ул. Мира д. Новый Унтем Кезского района Удмуртской Республики.

Врио Главы муниципального образования

«Муниципальный округ

Кезский район Удмуртской Республики»                                                            В.Л. Дмитриев

Приложение к

Постановлению Администрации

муниципального образования

«Муниципальный округ Кезский район

Удмуртской Республики»

от 23 августа 2023 года  № 1414

О ходе реализации проектов

по благоустройству сельских территорий

Подпрограмма «Благоустройство сельских территорий» является частью государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» утверждена постановлением Правительства РФ №696 от 31.05.2019 года.

В рамках данной подпрограммы можно реализовать следующие проекты:

- обустройство зон отдыха и детских площадок,

- создание спортивных площадок и площадок для занятия адаптивной физической культурой для лиц с ограниченными возможностями,

- организация освещения территории,

-организация пешеходных тротуаров, дорожек, тропинок,

-организация велосипедных дорожек и парковок, ремонт и восстановление улично-дорожной сети, дворовых проездов, создание автомобильных парковок,

-организация оформления фасадов зданий, находящихся в муниципальной собственности,

-проекты по обеспечению беспрепятственного передвижения инвалидов и других маломобильных групп населения,

-организация ливневых стоков, обустройство общественных колодцев и водоразборных колонок,

-обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов, сохранение и восстановление природных ландшафтов и историко-культурных памятников.

- новое направление создание и обустройство общественных остановок

Наш район принимает активное участие в реализации программы.

В 2020 году подано 15 заявок,  реализовано  5 проектов на общую сумму 2,9 млн. руб. ("Вековые напевы Верх-Сыгинских родников" - благоустройство зоны отдыха, «Создание зоны отдыха для жителей с. Кабалуд», «Благоустройство родника в деревне Удмурт-Зязьгор»,  «Создание детской игровой площадки в д.Степаненки», «Благоустройство территории МБУК "Кезская МБС", Кезская ДЮСШ» )

В 2021 году реализовано 8 проектов привлечено 7,2 млн. руб., еще добавлено 82,7 тыс. руб.  из местного бюджета и 3,1 млн. рублей внебюджетных средств (в том числе работами).  Спонсорами по данным проектам выступили СПК «Дружба», СПК «Свобода», ИП. Общий объём проектов 10,4 млн. руб.

На 2022 год подано 12 заявок реализовано 3 проекта на общую сумму 5 349,5 тыс.руб.

- Строительство пешеходной дорожки из асфальта по ул. Советская, ул. Пушкина в с. Кулига 1 515,5 тыс.руб.

- Ремонтно-восстановительные работы автомобильной дороги по ул. Новая в д. Тимены – 1 846 тыс.руб.;

- Обустройство пешеходной дорожки по ул. Новая в д. Тимены – 1 988 тыс.руб.

На конкурс 2023 года в целом по республике было направлено около 160 проектов. К сожалению, в прошлом году бюджет Республики выделил всего 17 млн. руб. (в 2021 году 100 млн. руб.). От Кезского района было направлено 12 проектов и 4 из них стали победителями.

Перечень проектов по благоустройству сельских территорий в 2023 году

таблица №1

| N п/п | Наименование проекта с указанием населенного пункта | Стоимость проекта, тысяч рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе средства: |  |  |
|  |  |  | бюджет Удмуртской Республики | местного бюджета | внебюдж. Ист. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Ремонтно-восстановительные работы автомобильной дороги по ул. Механизаторов д. Степаненки Кезского района Удмуртской Республики | 2800 | 1904 | 28 | 868 |
| 2 | Обустройство пешеходной дорожки по ул. Механизаторов в д. Степаненки Кезского района Удмуртской Республики | 2800 | 1904 | 28 | 868 |
| 3 | Обустройство пешеходной дорожки по ул. Мира, пер. Школьный в д. Степаненки Кезского района Удмуртской Республики | 2800 | 1904 | 28 | 868 |
| 4 | Ремонт автодороги ул. Центральная в д. Мысы Кезского района Удмуртской Республики | 2929,355 | 1992,653 | 35 | 901,702 |
|  | ИТОГО | 11329,355 | 7704,653 | 119 | 3505,702 |

Для реализации этих проектов из бюджета Удмуртской Республики привлечено 7704,6 тыс. руб. Общая сумма проектов составляет 11 333 тыс. руб.

По состоянию на 1 августа 2023 года реализованы 2 проекта:

- ремонт автодороги ул. Центральная в д. Мысы Кезского района Удмуртской Республики (оканавливание с вывозом грунта, планировка проезжей части дороги протяженностью 678 метров; подсыпка щебня 400 куб. м., устройство песчаных и выравнивающих слоев 438 куб. м. из песчано гравийной смеси, укатывание катком);

- ремонтно-восстановительные работы автомобильной дороги по ул. Механизаторов д. Степаненки Кезского района Удмуртской Республики.

Оставшиеся 2 проекта будут реализованы до конца октября текущего года.

В целях подготовки к распределению субсидий  из федерального бюджета бюджетам субъектов на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов на реализацию  мероприятий федерального проекта «Благоустройство сельских территорий» по благоустройству  сельских территорий  от нашего района  направлена заявочная документация по  39 проектам  благоустройства  общественных пространств, реализация которых  планируется в 2024 году. В результате конкурсного отбора, проведенного Министерством сельского хозяйства Удмуртской Республики, максимальное количество баллов набрали 10 проектов. Планируемый объем привлечения средств (денежный вклад) около 20 млн. руб.

Проекты, набравшие максимальное количество баллов

в конкурсе по благоустройству сельских территорий на 2024 год

таблица №2

| № п/п | Наименование проекта | ФБ, УР, тыс.руб. | Бюджет МО, тыс.руб. | Средства спонсоров (трудовое участие), тыс. руб. | Средства населения (трудовое участие), тыс. руб. | Общая стоимость проекта, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонтно-восстановительные работы автомобильной дороги по ул. Труда с. Юски Кезского района Удмуртской Республики | 1925 | 93,69 | 460 | 441,64 | 2921,33 |
| 2 | Ремонтно-восстановительные работы автомобильной дороги по ул. Механизаторов д. Новый Унтем Кезского района Удмуртской Республики | 2000 | 87,84 | 459,82 | 460 | 3007,66 |
| 3 | Обустройство пешеходной дорожки, ремонт дорожного полотна по ул. Пушкина, обустройство автомобильной парковки на перекрестке улиц Ленина и Пушкина в поселке Кез | 2000 | 207,22 | 562,95 | 613,34 | 3383,51 |
| 4 | Благоустройство общественной территории по улице Кирова в поселке Кез | 1460 | 76,38 | 359,76 | 350 | 2246,14 |
| 5 | Благоустройство общественного пространства по улице Пушкина в поселке Кез | 2000 | 116,05 | 500 | 463,76 | 3079,81 |
| 6 | Обустройство спортивной универсальной площадки по улице Герцена в поселке Кез | 1925 | 96,03 | 462,13 | 447 | 2930,16 |
| 7 | Благоустройство улицы Кутузова в поселке Кез | 1920 | 93,9 | 448,81 | 448,57 | 2911,28 |
| 8 | Благоустройство территории Кезского дома культуры | 1885 | 92,6 | 430 | 435 | 2842,6 |
| 9 | Ремонт дорожного полотна, обустройство водоотведения для ливневых стоков по улице Ардашева, обустройство детской игровой площадки и велопарковки по ул. Ключевая в п. Кез | 1955 | 96,405 | 548,595 | 459,861 | 3059,861 |
| 10 | Ремонтно-восстановительные работы автомобильной дороги по ул. Мира д. Новый Унтем Кезского района Удмуртской Республики | 2000 | 85,346 | 414,56 | 414,57 | 2914,476 |
|  | ИТОГО | 19070 | 1045,46 | 4646,63 | 4534,55 | 29296,83 |

И тут, конечно, нужно отметить, что для выполнения условий участия нам необходимо будет привлекать финансирование из внебюджетных источников.

Размер субсидий, предоставляемых бюджету муниципального образования на реализацию каждого проекта, не может превышать 3 миллиона рублей и составляет не более 70 процентов общего объема финансового обеспечения реализации проекта. При этом не менее 30 процентов объема финансирования реализации проекта должно быть обеспечено за счет средств бюджета муниципального образования, а также за счет обязательного вклада граждан и спонсоров в различных формах.

Сегодня в положение о конкурсе Министерством сельского хозяйства Удмуртской Республики внесены изменения в части критериев отбора за счет внебюджетных источников, направляемых на реализацию (проекта):

- доля средств юридических лиц (в том числе ИП) в общем объеме финансирования проекта (если свыше 15% - 5 баллов, свыше 5 до 15 включительно – 3 балла, до 5 включительно – 1 балл);

- доля вклада граждан в общем объеме финансирования проекта (если свыше 15% - 5 баллов, свыше 5 до 15 включительно – 3 балла, до 5 включительно – 1 балл).

--------------------------------------------------------------------